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第一章  投标人须知通用部分
一、总则
1.1适用范围
本招标文件适用于本文件第七章采购需求中所述软件开发、相关服务及货物的招标投标。本项目属性确定为服务类（软件开发类）采购。
1.2定义
1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章投标人须知专用部分。
1.2.2“采购内容”指本招标文件中第七章采购需求所述软件开发及相关服务内容、货物。
1.2.3“软件开发”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该完成软件各功能模块、系统的开发、完善和应用部署等；“服务”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。“货物”指本招标文件第七章采购需求所述所有货物（含不需要二次开发的软件），不包括投标人为提供相关服务而购置的所有权属于投标人的货物。
1.2.4“第三方”指采购人和投标人之外的其他机构或个人。“第三方软件”指计算机软件著作权（以下简称著作权）涉及“第三方”的软件(不含源代码开放，使用、修改和分发不受许可限制的软件)，包括“第三方”单独拥有或“第三方”与采购人、投标人共同拥有著作权的软件。
1.2.5“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的供应商。
1.2.6“投标人”，如无特殊说明，指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。
1.2.7本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
1.2.8本招标文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。
1.2.9盖章及签字。
1.2.9.1盖章。在本招标文件中，要求相关方在投标文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，投标人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与投标人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。
1.2.9.2签字。本招标文件中，要求投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表等在投标文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。
1.3合格投标人的条件
1.3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的境内供应商均可参加投标。但有下列情况之一的，不得参加投标：
（1）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
（2）凡未在中国气象局政府采购中心（以下简称采购中心）登记并领取或购买招标文件的；
1.3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，否则投标将被拒绝。
1.3.3具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投标将被拒绝。
1.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。
1.3.5本次招标是否允许由两个或两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见第五章投标人须知专用部分。如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：
（1）联合体应提供“联合体协议”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。
（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。
（3）联合体必须确定其中一方为全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。
（4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。
（5）联合体中标后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。
（6）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次招标、投标原所应承担的对采购中心与采购人的责任均并不因此被减免。
（7）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。
（8）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。
1.3.6以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。
（1）不良信用记录指存在下列情形之一：
①被列入失信的被执行人；
②被列入重大税收违法案件当事人名单；
③被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
④因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。其中较大数额罚款是指认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。
（2）联合体投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（3）信用记录查询：采购中心或采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日投标人的信用记录，将查询结果打印后存档备查。投标人信用记录以采购中心或采购人查询结果为准，投标人自行提供的有关信用证明材料与采购中心或采购人查询结果不一致的，不作为评标依据。采购中心或采购人查询之后，投标人的信用记录如发生变更，将不再作为评标依据，也不影响评审结果。
1.3.7投标人在投标过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照投标无效处理。
1.3.8投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。
1.3.9如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。
1.3.10 关于知识产权
（1）在本项目软件开发中，所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等知识产权为采购人所有，应按采购人要求及时交付采购人。投标人未经采购人授权不得留存或提供他用。如投标人不同意，则投标将被拒绝。
（2）投标人在本项目软件开发中使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应获得第三方软件著作权所有人的授权；如未使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，投标人应作出承诺，否则投标将被拒绝。
1.3.11 关于软件再开发的授权投标
（1）投标人开发本项目招标的软件时，若对其拥有全部著作权的软件进行移植、修改、再开发的，则不得再授权他人对该软件进行移植、修改、再开发并参加本项目的投标。否则仅接受该投标人的投标，被授权人的投标将被拒绝。
（2）除第五章投标人须知专用部分另有约定外，拥有第三方软件著作权的所有第三方，只能授权同一个投标人在开发本项目招标的软件时，对该第三方软件进行移植、修改、再开发，否则被授权的所有投标人的投标将全部被拒绝。
1.3.12 投标人应具备完成本项目软件开发的所必需的软件、硬件设施资源及场地，完善的备份恢复措施和应急管理体系，健全的内部控制、保密和管理制度。否则投标将被拒绝。
1.3.13本项目如不需要驻场服务，则投标人应符合以下条件，否则投标将被拒绝：①用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；②用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限；③具有防止数据泄露的管理和技术措施；④不存在规避监管的情形。
1.4服务团队及驻场规定
1.4.1是否需要投标人组成专门的服务团队完成本项目所采购服务，见第五章投标人须知专用部分。如需要组成专门的服务团队，投标人应按采购人要求的人数、人员能力及资质等条件，委派若干名专职或兼职的项目管理及专业人员组成服务团队，并指定其中1-2名能力较强、对本次招标项目较熟悉的人员为团队的项目负责人（项目经理）。如投标人不能组成服务团队的，投标将被拒绝；如服务团队人数以及人员的能力、资质等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。
1.4.2投标人获得本项目采购合同后，在本项目实施过程中应保持团队人员特别是项目负责人（项目经理）的稳定。在本项目实施过程中如需要对团队人员调整，按以下规则执行：
（1）如采购人认为有必要调整团队有关人员，投标人应及时进行调整，并与采购人协商一致后，重新委派相关人员；
（2）投标人未经采购人同意，不得自行调整团队人员；
（3）如团队相关人员因离职、伤病等不能继续实施本项目时，投标人应及时通知采购人，并与采购人协商一致后，重新委派相关人员；
（4）投标人重新委派的人员，其能力、资质、有关工作经历等应不低于原人员。
1.4.3服务团队是否需要驻场服务见第五章投标人须知专用部分。如需要驻场服务，但投标人不能提供驻场服务的，投标将被拒绝；如驻场服务人数、专业水平等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。
1.5采购货物的规定
本次采购内容是否包括货物见第五章投标人须知专用部分。如本次采购内容包括货物，按以下规则执行：
1.5.1投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。
1.5.2如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。投标的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章投标人须知专用部分。
1.5.3如允许进口货物投标，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。
1.5.4本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.8条提交有关资料的，投标将被拒绝。
1.5.5节能及环保产品。根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；本次投标产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。如投标产品属于上述政府优先采购产品类别的，将在评标时将视情况予以优先采购，具体优先采购办法如有详见第六章评标方法和评标标准。
1.6中小企业
1.6.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章投标人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。
1.6.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业，其中联合体各方均为小微企业（小型和微型企业的简称，下同）的，则联合体视同小微企业。
1.6.3本项目是否预留采购份额面向中小企业采购见第五章投标人须知专用部分。如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。
1.6.4 如本项目不是预留采购份额面向中小企业采购，则价格优惠政策如下：
（1）对小微企业的报价，将给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（2）允许联合体投标的情况下，如投标人是大中型企业与小微企业组成的联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（3）在允许分包的情况下，如投标人是大中型企业并承诺向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
1.6.5符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章投标文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。
1.6.6享受中小企业扶持政策获得本项目政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.7串通投标
1.7.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：
（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；
（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（3）投标人之间约定中标人；
（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
1.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；
（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。
1.7.3采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。
1.8采购预算
招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。
1.9投标费用
1.9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。
1.9.2中标人是否交纳代理服务费见第五章投标人须知专用部分。
（1）如中标人无须交纳代理服务费，请投标人勿将此项计入报价。
（2）如中标人须交纳代理服务费，中标人收到中标通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。
（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值1万，50—100（含）万费率1%，100—500（含）万费率0.8%，500—1000（含）万费率0.45% ，1000—5000（含）万费率0.25%，5000—10000（含）万费率0.1%，10000—50000（含）万费率0.05%，50000—100000（含）万费率0.04%，100000万以上费率0.01%），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。
（4）收款单位和银行账户：
收款单位：中国气象局气象发展与规划院
开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行
银行账号：11001028600059261048
1.10通知
1.10.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式向投标人或潜在投标人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以潜在投标人的登记为准）。收到通知的投标人或潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认，但未回复或采购中心未收到回复时，并不应当被理解为采购中心知道、应当知道或不应当被理解为采购中心应当推定其是否收到通知。因登记有误、通讯线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人或潜在投标人，除非有适当的证据表明采购中心已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购中心认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购中心不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
1.10.2本项目招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。
二、招标文件
1.11招标文件的组成
招标文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：
第一分册  通用部分
第一章  投标人须知通用部分
第二章  投标文件格式
第三章  投标被拒绝条款通用部分
第二分册  专用部分
第四章  投标邀请书
第五章  投标人须知专用部分
第六章  评标方法和评标标准
第七章  采购需求
第八章  投标被拒绝条款专用部分
第三分册  采购合同
第九章  采购合同
1.12投标前招标文件的澄清和修改
1.12.1任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清、修改。
1.12.2潜在投标人的相关澄清、修改，应向采购中心提出，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。所有解释及澄清或修改的决定，均由采购中心向投标人答复或公布补充文件。
1.12.3采购中心收到潜在投标人的澄清、修改要求后，认为或商采购人后认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购中心决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。
1.12.4采购中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清或修改。补充文件应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出。
1.12.5澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。可能影响投标文件编制的情况包括但不限于投标人需要重新考虑报价、重新编制投标方案、提供原未要求的文件资料等。
1.12.6采购中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。
1.12.7本次招标是否组织现场考察或开标前答疑会见第五章投标人须知专用部分，如组织，按第五章投标人须知专用部分的规定时间、地点进行。而无论采购中心或采购人是否安排现场考察或开标前答疑会，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。未参加现场考察或开标前答疑会的投标人不影响其投标。
三、投标文件
1.13投标文件的语言和计量单位
1.13.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
1.13.2投标人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章，在解释投标文件时以中文为准。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
    原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
1.13.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
1.13.4对不符合上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或认定该文件无效。
1.14投标文件的组成及要求
1.14.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分指投标人提交的能够证明投标人有资格参加投标的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定和中标后有能力履行合同的文件。
1.14.2投标人应提交以下商务文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。
（1）*法定代表人身份证明或授权委托书
（2）*投标函
（3）投标人基本情况
（4）商务条款偏离表
（5）投标人计算机软件著作权或使用权情况表
（6）资格、资信证明文件：
①*投标人法人资格证明文件
②*以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明
③*以投标截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证
④*财务状况证明
⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明
⑥投标人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）
⑦*不使用第三方软件移植承诺书或*软件移植授权书（开发本项目招标的软件，如不使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应提供《不使用第三方软件移植承诺书》，如使用则应提供《软件移植授权书》）
⑧*投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如本次采购内容不包括货物，或者投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）
⑨*进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）
⑩*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）
*联合体协议（如有）
*分包意向协议（如有）
*按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件
（7）*银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金不提供）
（8）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件
（9）投标人自行编制的商务文件
1.14.3投标人应提交以下技术文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。
（1）*开标一览表
（2）*分项报价表
（3）*服务团队人员基本情况表（如未要求组成专门的服务团队的，不提供）
（4）*技术要求偏离表
（5）主要标的信息表
（6）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件
（7）投标人项目实施和售后服务方案
（8）投标人自行编写的技术文件
1.14.4投标文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见招标文件第二章投标文件格式。
1.15投标文件签署及相关要求
1.15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
1.15.2投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.9条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。
1.15.3投标文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。
1.15.4为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。
1.15.5投标文件应字迹清楚、内容齐全。因投标文件字迹潦草或表达不清，或相关复印件（包括扫描件、影印件等）不清晰，导致在资格性审查、符合性审查和详细评审中发生误判，其责任应当由投标人承担。
1.16投标保证金
1.16.1本项目是否要求投标人提供投标保证金以及应提供的投标保证金金额详见第五章投标人须知专用部分。
1.16.2如本项目要求投标人提供投标保证金，则收取投标保证金的要求如下：
（1）投标人应选择银行汇款等非现金方式提交投标保证金。
（2）使用银行汇款方式提交投标保证金的，请在汇款单上注明采购项目编号及“投标保证金”字样，并办理向采购中心指定账户汇款的手续。如在投标截止前一工作日，采购中心指定的账户未收到款项，无论投标人是否办理了向采购中心指定账户汇款手续，均视为未提交投标保证金。采购中心指定的账户是否收到款项，以银行在有关票据上的收款签章时间或指定账户的银行对账单为准。
指定账户的收款单位和银行账户信息见1.9.2条。
（3）投标保证金为银行保函的，请在投标截止时间前将银行保函原件按投标邀请书中的地址要求送至或邮寄至采购中心（采取邮寄方式的，以签收时间为准，投标人应合理估计邮寄时间以确保在投标截止时间前寄达），否则将视为未提交投标保证金。
（4）联合体投标的，可由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均有约束能力。
1.16.3如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。
1.16.4 投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标供应商。中标供应商应当在采购合同签订后5个工作日内，向采购中心提交采购合同副本以及合同电子文档，采购中心确认后将投标保证金退还中标供应商。
（2）未中标供应商。采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金退还未中标的供应商。
（3）废标和因故取消项目。采购中心在废标或取消招标的公告发布后5个工作日内，将投标保证金退还所有供应商。
（4）暂停招标的项目。由采购中心和供应商协商退还投标保证金事宜。
（5）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购中心在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
（6）投标保证金按原收取方式退还。
1.16.5投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；
（2）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
（3）中标人将项目转让给他人；
（4）中标人无正当理由，不与采购人签订合同的；
（5）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；
（6）中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的；
（7）以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（8）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；
（9）其他违反法律法规规定的。
1.17投标报价
1.17.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项软件开发及服务总价、购买货物及其运送、安装、调试、验收费用和相关保险以及所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
1.17.2本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。
1.17.3投标人要按分项报价表的内容填写单价（包括软件开发清单及费用，服务清单、方式及费用，货物报价及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。
1.17.4开标一览表中报价应填写总价的大小写金额，如大小写金额不一致的，以大写金额为准。其中投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写开标一览表。开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：
（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；
（2）未填写投标总价的；
（3）未填写投标总价大写金额的。
1.17.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明,只有开标时唱出的报价才会在评审时予以考虑。
1.17.6投标的报价优惠应对应开标一览表、分项报价表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费服务等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。
1.17.7对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。
1.17.8最低报价不能作为中标的保证。
1.18分包
1.18.1本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。
1.18.2投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
1.18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。
1.19投标内容填写说明
1.19.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。
1.19.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。
1.19.3开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。
1.19.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
1.20投标有效期
1.20.1本项目投标有效期见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
1.20.2在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
四、投标截止时间及投标文件的递交
1.21投标截止时间
投标截止时间是投标邀请书中规定的投标截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改招标文件导致投标截止时间延长，投标截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。
1.22投标文件递交方式
本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行招投标。投标人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于投标截止时间前上传加密的电子投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。
1.23投标文件的补充、修改和撤回
1.23.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。在投标截止时间之后，投标人不得对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
1.23.2重新提交的电子投标文件应按照1.15条要求重新签署并按1.22条要求重新上传。
五、开标
1.24开标
1.24.1采购中心按照招标文件规定的时间、地点主持开标。
1.24.2投标人不足3家，不进入解密程序。
1.24.3进入解密程序后，由采购中心对所有完成上传的加密电子投标文件进行解密。所有投标人加密电子投标文件解密完成后，进行电子唱标。
1.24.4投标人、采购人可通过中国气象局政府采购中心电子采购系统参加开标，其授权代表也可至开标现场参加开标。
六、评审步骤和要求
1.25组建评标委员会
1.25.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由五人以上（含）单数组成，包括评审专家和采购人代表，其中评审专家不少于三分之二。
1.25.2采购人只能以采购人代表的身份参与评审，采购中心工作人员不得参加评审。
1.26初审
1.26.1投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。
（1）资格性审查由采购人或采购中心负责。主要是指依据法律法规和招标文件对投标人的资格材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格性审查的投标人不足3家的，不再进行下一步评审。
资格性审查内容是指投标人是否符合相关法律法规及招标文件规定的投标人资格条件，包括：①投标人法人资格证明文件，②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明，③以投标截止日为基准日，近一年内任何一期的社会保障资金缴纳凭证，④财务状况证明，⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明，⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如有），⑦投标人信用，⑧开标一览表，⑨按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。
（2）符合性审查由评标委员会负责。主要是指依据招标文件的规定，审查投标人法定代表人身份证明或授权委托书、投标函、不使用第三方软件移植承诺书或软件移植授权书、进口产品制造商授权书（如有）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）、联合体协议（如有）、分包意向协议（如有）、分项报价表、服务团队人员基本情况表（如有）、技术要求偏离表、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件和技术文件、实质性*号条款响应等进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有通过初审的投标人不再进行详细评审。
1.26.2本项目在详细评审之前，是否允许投标人述标及述标方式、时间，见第五章投标人须知专用部分。述标的规则如下：
（1）代表投标人进行述标的述标人应是投标人的正式员工，如需要投标人组成专门服务团队的，则述标人应是服务团队的人员。如采取现场方式述标，述标人应持有委托其述标的委托书（见第二章投标文件格式）、身份证复印件、能证明其为投标人正式员工的材料（如劳动合同、社保缴纳证明）复印件，并于述标开始前提交采购中心工作人员。否则述标人不能进行述标，视同投标人放弃述标。
（2）投标人按投标倒序依次述标，某一投标人述标时，其余投标人应回避；
（3）投标人的述标仅限于介绍投标人自身情况和投标方案，不得进行与投标文件内容不符的陈述，或对投标文件进行修改，或对招标文件提出任何质疑、修改，或任何针对其他投标人的陈述。
（4）述标过程中，评标委员会可以向述标人员提出质询，但质询仅限对述标内容含义不明确、对同类问题陈述前后不一致等，不得引导述标人员的述标，不得发表倾向性、引导性意见。
（5）投标人的述标内容不作为对投标文件的任何补充、修改，不能因此拒绝投标人的投标，或者作为评分依据。
（6）投标人放弃述标不影响其投标的有效性。
1.26.3在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
1.26.4实质性响应是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指投标文件明显不能满足招标文件的要求，实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，包括第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分内容。
1.26.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标，但是未被列入第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分的内容不得在评审中作为拒绝投标人的条件。
1.26.6重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
1.26.7投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
1.26.8开标后，开标一览表不得做任何修正。除此之外，对投标文件中存在明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：
（1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
（3）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。
1.26.9如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：
（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；
（2）未提供分项报价的；
（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；
（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；
（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；
（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。
1.26.10评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
1.26.11如投标文件电子文档以及投标文件包括的电子文档、音频、视频等，需要在评审时现场查阅、播放的，以及投标人述标时使用的电子文档，应使用投标人提供的电脑设备。如投标人未提供电脑设备，可向采购中心提出申请使用采购中心提供的电脑设备，但采购中心不承担任何可能由此引起对投标人不利的后果，包括但不限于：不能正常读取或打开有关电子文档，不能正常播放音频和视频文件等。
1.27投标的澄清
1.27.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。
1.27.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
1.27.3 评审中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即：投标报价 <全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即：投标报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即：投标报价 < 采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人根据本项目实际情况，可以提高上述1项至3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但最高不超过65%。如提高，具体比例见第五章投标人须知专用部分。如第五章投标人须知专用部分未约定，视同不提高相关数值标准。
    1.27.4评标委员会启动异常低价投标审查程序后，将要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.28对投标文件的详细评审
1.28.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法、评审因素及评审标准详见第六章评标方法和评标标准。
1.28.2投标文件的技术评分应当以投标人提供的检测报告、相关认证文件（证书）、公开宣传的印刷资料为准，若无上述资料的，投标人应做出相应承诺。未提供相关资料或承诺书的，不作为评审依据。
1.28.3除第六章评标方法和评标标准另有规定外，本次评审采用综合评分法，将投标人资质条件、软件开发及服务标准、质量，投标产品及售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为评标委员会所有成员给其评分的算数平均值。其中：
（1）业绩。投标人类似项目的业绩等；
（2）软件开发及服务标准、质量，投标产品的技术性能及质量。包括对招标文件应答情况，软件开发及服务标准、质量，产品技术规格有无偏离，产品的性能、标准，产品的先进性、可靠性、稳定性及质量保证等；
（3）售后服务。包括投标人在项目所在地所能提供的售后服务、技术支持机构的情况、售后服务承诺及售后服务人员情况等；
（4）评审价格。开标一览表中该投标人的投标总价。如本项目不是专门或部分面向中小企业采购的项目，小微企业享受价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。具体见1.6.4及第六章评标方法和评标标准。
1.29确定中标人
1.29.1评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人推荐名单，并按投标人综合得分标明排列顺序，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。
1.29.2采购人应在中标候选人推荐名单中按顺序确定中标人。如采购人在收到中标候选人推荐名单5个工作日内不能按顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按中标候选人推荐名单中排名第一的中标候选人为中标人。
1.29.3采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。
1.29.4采购人在规定时间内按前款规定确定中标人后，采购中心发布中标公告。
1.30评审过程要求
1.30.1在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
1.30.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
1.31关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则
1.31.1评审结果汇总完成后，采购人、采购中心和评标委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高畸低的情形除外。如以上情形之一在签署评审报告前发现，评标委员会应当场修改评审结果，并在评审报告中记载；如以上情形之一在签署评审报告后发现，采购中心将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，采购中心将书面报告政府采购监管部门。
1.31.2无论基于何种原因，本应作拒绝处理的情形在评审时未被发现，包括已经签约的情形。一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向政府采购监督管理机构反映。
1.32采购项目废标
有下列情形之一的，采购项目予以废标，采购中心应当将废标结果通知所有投标人。
（1）至投标截止时间，递交投标文件的投标人不足3家；
（2）通过资格审查的投标人不足3家；
（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
七、中标通知及合同
1.33中标通知
1.33.1中标人确定后,采购中心将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，公告期限为１个工作日。中标公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标或者成交金额，主要中标标的的名称、软件开发内容和要求、服务标准和要求、产品规格型号、数量、单价以及评审专家名单。采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。
1.33.2采购中心对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
1.33.3中标通知书是合同的组成部分。
1.34合同
1.34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、软件开发和服务以及产品的标准、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。中标合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
1.34.2中标合同应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。中标人与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订中标合同，也不得背离中标合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。
1.34.3中标人签订中标合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。
1.34.4中标人有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的责任。
1.34.5若在合同履行过程中，发现中标人提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。
1.34.6违反1.34.4、1.34.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc89569872]1.34.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。
1.35履约保证金
中标供应商应向采购人提交不超过中标金额10%的履约保证金，具体见第九章采购合同。
八、询问、质疑、投诉
1.36询问
投标人或潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人或潜在投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
1.37质疑
1.37.1若投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑且在公告期满之后获得招标文件的，为公告期满之日；
（2）对招标文件提出质疑且在公告期满之前获得招标文件的，为获得招标文件之日；
（3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期满之日。
投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。
1.37.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
1.37.3投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。
1.37.4质疑应以书面形式向采购人、采购中心提出。提出质疑时应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　（2）质疑项目的名称、编号、包号；
　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　（4）事实依据；
　（5）必要的法律依据；
　（6）提出质疑的日期。
投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本可在中国政府采购网下载。
1.37.5采购人或采购中心将在收到书面质疑后，将在7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知提出质疑的投标人或潜在投标人，以及其他当事方。但答复的内容不涉及商业秘密。
1.37.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以书面形式提出的；
（3）质疑函不符合1.37.4要求或财政部规章要求，内容不完整的；
（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
（5）质疑缺乏事实和法律依据的；
（6）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；
（7）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；
    （8）其它不符合受理条件的情形。
1.37.7质疑人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
1.37.8 询问和质疑函接收联系方式详见第四章投标邀请书-采购中心联系方式。
1.38投诉
[bookmark: _Toc520356167]提出质疑的投标人或潜在投标人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。
投诉书范本可在中国政府采购网下载。
九、保密和披露
1.39保密和披露
1.39.1投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
[bookmark: _Toc89569864]1.39.2开标之后，直到授予中标人合同为止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，除1.39.3条和1.39.4条规定的情况外，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
1.39.3采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。
1.39.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十、 供应商诚信评价
1.40供应商诚信评价
供应商参加本项目招标采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。


第二章  投标文件格式

一、投标人提交文件须知
2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章投标人须知通用部分1.14条和第五章投标人须知专用部分为准。全部文件应按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分中的规定提交。
2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
2.3投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。
2.4评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
2.5投标人应使用投标（响应）工具完成投标文件编制后于投标截止时间前上传加密的投标文件。

[bookmark: _Toc175294337]二、投标文件商务部分
[bookmark: 插入_投标文件商务部分]2.6法定代表人身份证明或授权委托书
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
2.6.1如法定代表人直接办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：              
姓名：              性别：             	职务：               	
系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
投标人（电子签章）：              
日期：                       
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书
中国气象局政府采购中心：
本授权书声明：                     (投标人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (投标人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。
授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。
代理人无转委托权。

投标人(电子签章)：                      
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：              
投标人授权代表(签字或盖章)：                         
日　期：                                            
[bookmark: _Toc495992626]附：授权代表身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

2.7投标函
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
投标函
中国气象局政府采购中心：
我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：
1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.提供招标文件规定的全部投标文件。
3.我方有健全的内部控制、保密和管理制度以及完善的备份恢复措施和应急管理体系，具备完成本项目所必需的软件、硬件设施资源及场地。
4.如我方中标，在非驻场完成本项目时，我方将确保用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界，确保用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限，确保具有防止数据泄露的管理和技术措施，确保不存在规避监管的情形。
5.如我方中标，在本项目软件开发中所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等的知识产权为采购人所有，未经采购人授权，我方不留存或提供他用。
6.截止到投标截止日，所投货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。
7.按招标文件要求提供和交付的软件、服务和货物的投标报价详见开标一览表。
8.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。
9.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到软件开发费用中，折算后的价格作为运维和追加开发的计费依据。
10.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
11.完全理解招标文件中的各项商务和服务、技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。
12.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
14.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
16.接受招标文件中合同条款的全部条款且无任何异议。
17.本次投标没有与其他投标人相互串通，没有组织或参与陪标、围标、串标等法律禁止行为。
18.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。
 
投标人(电子签章)：                                    
法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）: ________ 
地址：                                           
网址：                                           
电话：                                           
传真：                                           
邮编：                                           
授权代表联系电话（手机、座机）                   
授权代表e-mail:                                   
日期：                                           
注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

2.8投标人基本情况
投标人基本情况
	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人（单位负责人）
	
	授权代表
	

	组织形式
	
	企业类型
	
	所属行业
	

	单位简介及机构情况
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	       人
	管理人员     人

	
	
	
	技术人员     人

	
	员工情况
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	技工

	
	人数
	
	
	
	

	
	流动资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定资产
	原值
	万元
	净值
	万元

	企业财务状况
	近一年
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	    年
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK46]备注：“组织形式”按照投标人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。
“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

2.9商务条款偏离表
如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写；如投标人完全满足招标文件的要求，则需应答“完全满足招标文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由投标人承担。

商务条款偏离表
项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务文件要求
	投标文件的应答
	投标文件中的对应页码
	说  明

	
	
	
	偏离/无偏离
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。
2、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。
示例：如某应答内容在投标人自行编制的商务文件10-13页，则填列“投标人自行编制的商务文件10-13页”。

2.10 投标人计算机软件著作权或使用权情况表
投标人按其拥有的计算机软件著作权或使用权填列，并后附著作权证书、授权使用文件等证明材料（证明材料为有关证书、文件的复印件）。

投标人计算机软件著作权情况表
项目名称：                  项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	软件名称
	软件版本号
	计算机软件著作权证书编号
	授权方名称
	授权文件号
	备注

	一、拥有计算机软件著作权情况
	X
	X
	X
	X
	　

	1、自主开发
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	X
	X
	　

	（2）
	　
	　
	X
	X
	　

	……
	　
	　
	X
	X
	　

	　
	　
	　
	X
	X
	　

	2、外购
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	X
	X
	　

	（2）
	　
	　
	X
	X
	　

	……
	　
	　
	X
	X
	　

	　
	　
	　
	X
	X
	　

	二、计算机软件授权使用情况
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	　
	　
	　

	（2）
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　




2.11资格、资信证明文件
2.11.1投标人法人资格证明文件
截止至投标截止日仍有效的投标人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。
2.11.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明
以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖投标截止日前的1个月。
2.11.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证
以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。
2.11.4财务状况证明
指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如投标人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至投标截止日前一年内有效，复印件，加盖投标人公章）。
2.11.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
致：中国气象局政府采购中心
我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了投标，在此郑重声明：
我单位在该项目投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。
投标人(电子签章)：             
日　期：____________
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

[bookmark: _Hlt509739007]2.11.6投标人信用查询记录。
投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为招标文件发出之日后。

2.11.7不使用第三方软件移植承诺书
在本项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

不使用第三方软件移植承诺书
中国气象局政府采购中心：
    注册于                  （投标人住址）的                      (投标人全称)就贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）进行投标。为此我方郑重承诺：
如我方中标，则在该项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改或再开发。如有违反，我方将承担由此导致的一切法律责任，并赔偿由此给采购人造成损失。
投标人(电子签章)：             
日　期：____________
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.8软件移植授权书
在本项目的软件开发中，涉及使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

软件移植授权书
致：中国气象局政府采购中心
作为设在            （第三方软件商地址）的拥有的                 （被移植、修改和再开发的软件名称）版权的         （第三方软件商名称），在此授权               （投标人名称和地址）在                        项目（项目编号：        ）         （包号）中标后，在该项目软件开发中，可对我方拥有版权的上述软件进行移植、修改和再开发。
第三方软件商名称：            （公章）
第三方软件商授权人签字（或盖章）：                        
日期：                        

2.11.9投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》。
如本次采购内容包括货物，且投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。
2.11.10进口产品制造商授权书
第五章投标人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书
致：中国气象局政府采购中心
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：               
制造商签字人职务和部门：                         
制造商签字人（签字或盖章）：                      
日期：                                     
（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）
[bookmark: _Toc86202647]2.11.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件
属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，必须提供；不属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。
（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。投标人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接；如有货物，所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

投标人名称（电子签章）：         
日期：                    
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。
（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：         
日期：                    
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

    （3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标人提供。

2.11.12联合体协议
    投标人为联合体的提供。

联合体协议
中国气象局政府采购中心：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
[bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15561_WPSOffice_Level2]1.                  
[bookmark: _Toc405_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22173_WPSOffice_Level2]2.                  
[bookmark: _Toc7084_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23482_WPSOffice_Level2]3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。
按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体投标的，需增加此内容）
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：                            
成员名称(加盖单位公章)：                              
日期：               

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。
2、牵头投标人可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.13分包意向协议
分包意向协议（如有）
甲方：（分包单位）
乙方：（承包单位）   
经甲、乙双方协商，甲方拟在中标后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。
甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：
日期：                            日期： 

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。
2、投标人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.14其他资格证明文件
按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。
2.12银行保函或投标保证金说明函
2.12.1银行保函
需用带银行抬头的格式纸出具，使用银行保函提交投标保证金的投标人提供。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

银行保函
开具日期：__________________
致：中国气象局政府采购中心：
本保函作为            （投标人全称）（以下简称“投标人”）对中国气象局政府采购中心的投标邀请提供的银行保函。投标项目名称为：       （项目编号：     ）分包号：     
         （保函开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币(大写)      元的保证金：
1、在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标；
2、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；
3、投标人有违法违规行为给招标人造成损失的；
4、在收到中标通知后30天内，投标人未能与买方签订合同；
5、在收到中标通知后，投标人未能按规定的时间交纳代理服务费。
本保函自开标之日起        个日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。
出具保函银行名称：_____________________
签字：_____________________
    （印刷字体姓名和职务）
银行公章： _____________________
联系人姓名：____________
银行地址：____________
邮编：____________
电话：____________
传真：____________

2.12.2投标保证金说明函
使用银行信汇、电汇、银行汇票缴纳投标保证金的投标人提供。汇款凭证复印件应作为附件。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

致：中国气象局政府采购中心
项目名称：             项目编号：     分包号：（如无分包，请填写“无”）
l、投标保证金金额人民币(大写)             元，以     （填写：信汇或电汇）方式支付。
2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标的；
(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；
(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；
(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的。
3、保证金自开标之日起生效，至少到投标有效期结束时有效。
投标人(电子签章)：____________
日期：       年     月     日
附件：银行汇款凭证
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.13述标委托书
    本项目需要现场述标时，由代表投标人进行述标的述标人提供。

述标委托书
中国气象局政府采购中心：
          (述标人姓名)        （身份证号)是                      (投标人全称)正式员工，现委托其代表本公司就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号）进行述标，由此产生的法律后果由本公司承担。
授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。
被委托人无转委托权。

投标人(公章或电子签章)：                                      
日　期：                                            
附：述标人身份证复印件、能证明述标人为投标人正式员工的材料（如有关劳动合同、社保缴纳证明等）复印件
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.14其他商务文件
按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种商务文件。

2.15投标人自行编写的商务文件
投标人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由投标人自行设计格式。
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三、投标文件技术部分
[bookmark: 插入_投标文件技术部分]2.16开标一览表
开标一览表
项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	投标总价
	备注

	人民币大写：
	

	人民币小写：
	



投标人（电子签章）：                  
日期：         

注:  1、投标人同时投递多包的，此表应分包填报。
2、投标人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。
3、在投标总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的投标文件。
4、有多个采购人合并采购的项目，投标人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。
5、投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.17分项报价表
说明：1、采购内容不含服务的不提供表二，不含货物购置的不提供表三。表一、二、三总价之和应等于开标一览表投标总价。
2.投标人认为分项报价表格式不符合自身要求，格式可以自拟。
3.投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明，格式自拟。

表一、分项报价表——软件开发
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	名称
	计量单位
	数量(人月)
	单价(万元/人月)
	合价(万元)

	系统总体设计和需求分析
	项
	
	
	

	系统开发
（详细到任务书中的功能项）
	功能1
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	
	功能2
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	
	……
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	合计（万元）
	
	
	
	
	



表二、分项报价表——服务内容
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	服务项目
	提供方式
	服务标准
	服务费用
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计人民币大写
	小写











表三、分项报价表——货物购置
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	名称
	品牌、型号、规格或软件版本号
	数量
	原产地和
制造商名称
	单   价
	小计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	至最终目的地的运费和保险费
	
	
	
	

	合计人民币大写
	小写



2.18服务团队人员基本情况表

表一、服务团队人员基本情况表（汇总）
项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	姓名
	性别
	职称资质
	在本项目中的职务
	在本项目专职/兼职
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如本项目要求驻场服务，请在备注中说明该人员是否驻场

表二、服务团队人员基本情况表（个人）
项目名称：              项目编号：            包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年    月

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年    月

	从事本专业时间
	
	为投标人服务时间
	

	职称及执业资质
	
	拟在本项目中担任职务
	按项目管理和技术人员填写，注明在本项目专职还是兼职，以及在本项目工作专业

	类似项目实施经验

	时   间
	参加过类似项目名称及规模
	该项目中任职
	联系电话

	

	

	

	



注：1、按服务团队人员填列，每个人员填一张表。
2、须后附相关人员职称及资质证书，社保证明（如无社保证明，应提供截止开标之日仍有效的劳动合同），否则该人员不被认为是针对本项目的委派人员。

2.19技术要求偏离表
技术要求偏离表
项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件软件开发和服务标准、时间、范围及货物的技术等要求
	投标文件应答
	偏差
	投标文件的页码范围
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	除以上内容，我司对招标文件的其他技术要求完全响应，无偏离。
	


注：1、投标人所提供的服务，应符合招标文件中采购需求提出的服务标准、服务范围、服务时间、服务质量、服务方式等要求，投标人所提供的货物，应符合招标文件中采购需求提出的质量、技术要求。如有合理建议或更改，应在本表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。
2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足招标文件的全部要求；
3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。
4、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。
示例：如某应答内容在投标人自行编制的技术文件10-13页，则填列“投标人自行编制的技术文件10-13页”。

[bookmark: _Ref462505472]2.20主要标的信息表

主要标的信息表（一）
	序号
	软件名称
	主要功能
	软件开发维护要求
	项目完成时间
	软件开发维护标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	




主要标的信息表（二）
	序号
	服务名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	



主要标的信息表（三）
	序号
	货物名称
	货物品牌
	货物型号
	货物数量
	货物单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


注：1、必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。
    2、采购内容不含服务的不提供表二，不含货物购置的不提供表三。

2.21投标人项目实施和售后服务方案
服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由投标人自拟。


2.22其他技术文件
按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种技术文件。如招标文件第七章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由投标人自拟格式编写。


2.23投标人自行编写的技术文件。
投标人按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分的规定以及招标文件第七章采购需求中的要求自行编写，包括投标人认为需要提供的其它说明和资料。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评审时具有优势。




第三章  投标被拒绝条款通用部分
本项目投标被拒绝通用条款详见下表。除下表及第八章投标被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。投标人若符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
	序号
	对应
条款号
	内 容

	第一章 投标人须知通用部分

	1. 
	1.3.1
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，或者未在中国气象局政府采购中心登记并领取或购买招标文件的投标人将被拒绝。

	2. 
	1.3.2
	不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人将被拒绝。

	3. 
	1.3.3
	具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投
标将被拒绝。

	4. 
	1.3.4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。

	5. 
	1.3.5
	如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，其投标被拒绝的情形如下：（1）联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（3）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（4）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

	6. 
	1.3.6
	以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

	7. 
	1.3.7
	投标人在投标过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。

	8. 
	1.3.8
	投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。

	9. 
	1.3.9
	如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。

	10. 
	1.3.10
	关于知识产权：（1）在本项目软件开发中，所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等知识产权为采购人所有，应按采购人要求及时交付采购人。投标人未经采购人授权不得留存或提供他用。如投标人不同意，则投标将被拒绝。（2）投标人在本项目软件开发中使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应获得第三方软件著作权所有人的授权；如未使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，投标人应作出承诺，否则投标将被拒绝。

	11. 
	1.3.11
	关于软件再开发的授权投标：（1）投标人开发本项目招标的软件时，若对其拥有全部著作权的软件进行移植、修改、再开发的，则不得再授权他人对该软件进行移植、修改、再开发并参加本项目的投标。否则仅接受该投标人的投标，被授权人的投标将被拒绝。（2）除第五章投标人须知专用部分另有约定外，拥有第三方软件著作权的所有第三方，只能授权同一个投标人在开发本项目招标的软件时，对该第三方软件进行移植、修改、再开发，否则被授权的所有投标人的投标将全部被拒绝。

	12. 
	1.3.12
	投标人应具备完成本项目软件开发的所必需的软件、硬件设施资源及场地，完善的备份恢复措施和应急管理体系，健全的内部控制、保密和管理制度。否则投标将被拒绝。

	13. 
	1.3.13
	本项目如不需要驻场服务，则投标人应符合以下条件，否则投标将被拒绝：①用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；②用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限；③具有防止数据泄露的管理和技术措施；④不存在规避监管的情形。

	14. 
	1.4.1
	如需要组成专门的服务团队，投标人不能组成服务团队的，投标将被拒绝；如服务团队人数以及人员的能力、资质等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。

	15. 
	1.4.3
	如需要驻场服务，但投标人不能提供驻场服务的，投标将被拒绝；如驻场服务人数、专业水平等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。

	16. 
	1.5.1
	如本次采购内容包括货物，且投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。

	17. 
	1.5.2
	如本次采购内容包括货物，且投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。

	18. 
	1.5.3
	如本次采购内容包括货物，是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。

	19. 
	1.5.4
	如本次采购内容包括货物，是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交的资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.8条提交有关资料的，投标将被拒绝。

	20. 
	1.5.5
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。

	21. 
	1.6.3
	本项目如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。

	22. 
	1.7.1
	投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；（3）投标人之间约定中标人；（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

	23. 
	1.7.2
	投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。

	24. 
	1.7.3
	采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。

	25. 
	1.14.2
	投标人未提交全以下商务文件（特别说明除外）：（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）投标函；（3）资格、资信证明文件：①投标人法人资格证明文件；②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以投标截止日为基准日，近一年内的任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥不使用第三方软件移植承诺书或软件移植授权书（开发本项目招标的软件，如不使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应提供《不使用第三方软件移植承诺书》，如使用则应提供《软件移植授权书》）；⑦投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如本次采购内容不包括货物，或者投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑧进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）；⑨中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）；⑩联合体协议（如有）；分包意向协议（如有）；按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。（4）银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）。（5）按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件。

	26. 
	1.14.3
	投标人未提交全以下技术文件（特别说明除外）：1、开标一览表；2、分项报价表；3、服务团队人员基本情况表（如未要求组成专门的服务团队的，不提供）；4、技术要求偏离表；5、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件。

	27. 
	1.15.2
	投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.9条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。

	28. 
	1.16.3
	如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。

	29. 
	1.17.2
	本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。

	30. 
	1.17.4
	开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；（2）未填写投标总价的；（3）未填写投标总价大写金额的。

	31. 
	1.18
	本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。

	32. 
	1.20.1
	本项目投标有效期详见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

	33. 
	1.26.5
	投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。

	34. 
	1.26.8
	开标后，开标一览表不得做任何修正。对投标文件中存在明显的文字和计算错误按1.26.8规定进行调整，调整后的数据应对投标人具有约束力，如投标人不同意，其投标将被拒绝。

	35. 
	1.26.9
	如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；（2）未提供分项报价的；（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。

	36. 
	1.27.2
	投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

	37. 
	1.27.4
	评标委员会启动异常低价投标审查后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	38. 
	1.30.1
	在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

	第二章 投标文件格式

	39. 
	2.6
	法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	40. 
	2.7
	投标函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	41. 
	2.11.5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	42. 
	2.11.7
	不使用第三方软件移植承诺书。在本项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	43. 
	2.11.8
	软件移植授权书。在本项目的软件开发中，涉及使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	44. 
	2.11.11
	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。





第二分册：专用部分
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第四章  投标邀请书
[bookmark: 采购人_recorderOrgName]中国气象局政府采购中心受国家气象信息中心委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内公开招标，邀请合格投标人参与投标。
[bookmark: 项目名称_taskName]一、项目名称： 关于支撑短临业务的数据服务软件及组件化开发环境建设项目-支撑短临业务的组件化开发能力建设（第三次）。
[bookmark: 封面_projectNo_2]二、项目编号： ZQCD-26193。
三、招标内容
[bookmark: 包数量_packageCount]1、本次招标共 1 包。
2、采购清单：（详见第七章采购需求）
3、招标范围包括：上述服务产品及设备、系统软件的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。
具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
[bookmark: 合同履约期限_contractPerformancePeriod]4、履约时间：合同签订后12个月内完整开发、部署、试运行，具备验收条件。
[bookmark: 合同履约期限_performanceAddress]5、履约地点：国家气象信息中心。
四、招标文件获取
1、潜在供应商按以下步骤获取招标文件：
第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。
第二步：网上报名。登录中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：https://cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb）,点击供应商登录访问中国气象局政府采购中心电子采购系统供应商端，针对拟参加的项目按包号进行报名。
[bookmark: 项目公告_signUpFirstTime][bookmark: 项目公告_signUpLastTime]网上报名时间：2026年09月04日 00:00:00至2026年09月10日 23:59:59（北京时间）。请潜在供应商务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法报名。
第三步：下载招标文件。潜在供应商报名成功后即可下载拟参加项目对应包号的招标文件。
2、为使更多供应商能参加投标，对报名成功的供应商，在本项目招标文件公告期限届满（即报名截止时间）后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。
潜在供应商在报名及下载招标文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。
五、投标截止时间、投标方式及开标时间
[bookmark: 项目公告_openBidTime]1、投标文件提交截止时间及开标时间：2026年09月28日 14:30:00（北京时间）。
2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线投标。供应商投标前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。
3、请符合投标条件的投标人安装投标（相应）工具，完成投标文件编制后于投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。
供应商在投标过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。
六、投标地点及开标地点：
[bookmark: 开标地点_openArddress]北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼2层小会议室（科技大楼前草坪西侧），届时投标人的法定代表人或其授权的投标人授权代表可到场参加。
七、信息发布
本项目采购公告已在“中国政府采购网”等媒体上发布。
八、联系方式
采购中心联系方式
地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），
邮政编码： 100081
[bookmark: contactName]项目联系人：杜建君
[bookmark: contactPhone]         联系电话：01058995155
         
采购人联系方式
[bookmark: 采购人1_recorderOrgName]采购人名称：国家气象信息中心
[bookmark: 采购项目负责人_contactsName]         联系人：王琦
[bookmark: 采购项目负责人办公电话_contactsTel]	联系电话：010-58994531
[bookmark: 采购单位所在地址_recorderOrgAddress]         采购人地址：北京市海淀区中关村南大街46号国家气象信息中心
    
[bookmark: 技术电话_technicalSupportPhoneNumber]采购中心技术支持电话：010-68406701
[bookmark: 投标人须知专用部分_TBXZ]
第五章  投标人须知专用部分
    
投标人须知专用部分表格中要求事项且已列入第三章、第八章投标被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。投标人须知通用部分或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

	序号
	对应投标人须知通用部分的条款
	内容
	说明与要求

	5.1
	1.2.1
	采购人名称
	[bookmark: 采购人2_recorderOrgName]国家气象信息中心

	5.2
	1.3.3、1.14.2
	投标人特殊资质条件
	[bookmark: 资_bidderQualificationValidBeyondDeadline]投标人应具有以下有效期超过投标截止日的资质：无

	5.3
	1.3.5
	是否允许联合体投标
	[bookmark: 联合体投标_jointFlagText]允许

	5.4
	1.3.11
	本次采购是否包含软件开发相关的授权要求
	[bookmark: 软_includesSoftwareDevelopmentLicenseText]本次采购是否包含软件开发授权：否

	5.5
	1.4.1
	是否需要组成专门服务团队以及相关要求
	[bookmark: 服务团队_isMakeSpecializedServiceFlagText]需要，组成不少于 15 人的服务团队，具体要求详见第七章采购需求。

	5.6
	1.4.3
	是否驻场服务
	[bookmark: 驻场服务_residentServiceFlagText]是，驻场服务人员不少于 4 人，其相关要求详见第七章采购需求。

	5.7
	1.5、1.5.2、1.5.3、1.5.4
	本次采购是否包括货物
	[bookmark: 选择是否为货物_includingGoodsFlagText]否

	5.8
	1.5.4
	进口产品代理商应提交资料
	[bookmark: 进口产品_agentMaterials]

	5.9
	1.6.1
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
[bookmark: 行业_smeIndustryClassification]（1）标的：支撑短临业务的数据服务软件及组件化开发环境建设项目-支撑短临业务的组件化开发能力建设 ，属于软件和信息技术服务业行业；

	5.10
	1.6.3
	是否预留采购份额面向中小企业采购
	[bookmark: 中小企业_minorEnterprisesFlagText]否

	5.11
	1.9.2
	中标人是否交纳代理服务费
	[bookmark: 代理服务费_agentAmountText]是，代理服务费：7.2万元。

	5.12
	1.12.7
	是否组织现场考察或开标前答疑会
	[bookmark: 答疑会_answeringQuestionFlagText]否

	5.13
	1.14.2、1.14.3
	投标人应提交其他商务文件和技术文件
	除通用册投标人须知要求提交的商务和技术文件外，投标人还应提交下列商务和技术文件：
无

	5.14
	1.16.1
	本次招标是否需要提交投标保证金
	[bookmark: 标保证金_bailFlagText]否

	5.15
	1.18.1
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	[bookmark: 关键性工作_entrustingOthersFlagText]不允许

	5.16
	1.17.2
	项目预算
	[bookmark: 预算金额_budgetAmount][bookmark: 预算明细_packMoneyDetail]本项目采购预算（或最高限价）为人民币  1,088.080000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 1,088.080000 万元。

	5.17
	1.20.1
	投标有效期
	[bookmark: 投标有效期_bidExpirationDate]120日历天

	5.18
	1.22
	投标文件递交
	[bookmark: _GoBack]通过系统上传加密的电子投标文件

	5.19
	1.26.2
	是否进行述标
	[bookmark: 进行述标_describeStandardFlagText]否

	5.20
	
	采购资金的支付方式、时间、条件
	详见第九章采购合同

	5.21
	
	其他事项
	[bookmark: 其他事项_ottherReemarks]1、根据本项目实际情况，招标文件1.27.3第1项至第3项启动异常低价投标审查的数值标准为65%。2、本项目需要开展网络安全审查，审查通过后合同方能生效





第六章  评标方法和评标标准
一、评标方法： 
   本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需评标委员会成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。
二、评分标准：
评分标准见下表。

[bookmark: 插入_评审标准]      
	序号
	评审因素 
	最高分值
	评分标准

	1
	价格分
	客观分
	区间打分(10)
	评审标准：
采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×价格分值
评审标准说明：
1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。
2、评标价：经过价格扣除的投标价。
3、价格分值：价格分满分。
4、投标产品满足招标文件小微企业有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。
5、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。
6、评审委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）规定启动异常低价投标（响应）审查程序后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。


	2
	商务部分
	投标人非强制资质要求（客观分）
	勾选打分(4)
	评审标准：
1、投标人具有 ISO9000系列或GJB9001B质量管理体系认证；
2、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证；
3、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证；
4、知识产权管理体系认证；
以上每有一个证书得1分，满分4分。否则不得分。
评审标准说明：
须提供投标截止日仍有效的相关证书复印件，并加盖投标人公章。


	3
	商务部分
	投标人业绩（客观分）
	勾选打分(8)
	评审标准：
每提供1份合同得2分，最多得8分。否则不得分。
评审标准说明：
1、需提供投标人的软件开发合同（必须包括合同首页、金额页、标的页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。
2、合同签署日期为投标截止日前三年内。如合同无签署日期无效。
3、合同标的必须包括与本项目类似的软件开发。
4、合同签字盖章页必须有甲乙双方的签字和盖章。
6、所有复印件应清晰，不得有任何涂改、遮挡。
提供的材料不符合以上1-6要求的无效。


	4
	商务部分
	用户满意度证明（客观分）
	勾选打分(4)
	评审标准：
每提供 1份用户满意度证明得2分，最多得4分。
评审标准说明：
投标人提供投标截止日前三年内用户出具的与本项目类似的软件开发项目评价良好的证明文件（包括用户单位联系人及联系方式），并加盖投标人公章。


	5
	商务部分
	投标人实力（客观分）
	勾选打分(8)
	评审标准：
每提供1份软件著作权证书得2分，最多得 8分。
评审标准说明：
投标人提供原始取得的软件著作权证书，并加盖投标人公章。


	6
	服务部分
	服务团队（客观分）
	区间打分(15)
	评审标准：
投标人应组成本项目开发服务团队，团队组织结构清晰，应设服务团队负责人（项目经理）、技术负责人，前端开发工程师，人员专业背景齐全。具体如下： 
1、团队人数至少15人，其中驻场人员至少4人。完全满足得3分，否则不得分。 
2、团队负责人（项目经理）应有计算机软件专业背景和信息系统项目管理师（高级）证书，且有3年以上同类项目工作经验。完全满足得3分，否则不得分； 
3、技术负责人具有3年以上同类项目软件设计/开发/集成经验。完全满足3分，否则不得分。 
4、前端开发工程师具有2年以上同类项目软件设计经验。完全满足得3分，否则不得分。 
5、除上述人员外，团队其他成员每有1人有计算机软件专业背景，且有2年以上同类项目开发经历得1分。本项满分3分。
评审标准说明：
须提供团队人员名单及背景材料（证书复印件、技术能力、从业及相关项目经验等），同时提供投标截止日前6个月内任意1个月团队人员在投标人所在公司的社保缴纳证明（投标人为新成立公司，或者有关人员为退休人员的，可提供聘用合同）。以上材料需加盖投标人公章。


	7
	服务部分
	质保期内需求变更（客观分）
	勾选打分(6)
	评审标准：
书面承诺质量保证期内采购人免费拥有20%的软件需求变更权利得6分，否则不得分。
评审标准说明：
书面承诺质量保证期内采购人免费拥有20%的软件需求变更权利。


	8
	服务部分
	培训方案（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
投标人应提供该项评审标准中要求的培训课时及培训人数的承诺，以及培训方案。承诺的培训课时及培训人数达不到要求，或者培训课时与培训方案中课表的课时不符，视同未承诺。具体标准评分如下：
一档：未同时提供承诺和培训方案；
二档：同时提供承诺和培训方案，但培训方案不完整（指缺失培训计划、培训材料（讲义）、培训课表、主要授课教师介绍任意一项）；
三档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，但课程设计重点不突出或针对性不强，基本满足采购文件需求；
四档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，课程设计重点突出、针对性强，完全满足采购文件需求。


	9
	服务部分
	售后服务方案（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
根据投标人提供售后服务方案进行评分。售后服务方案应包括售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置等。具体评分标准如下：
一档：未提供售后服务方案；
二档：售后服务方案不完整（指缺失售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置中任一项内容）；
三档：售后服务方案完整，但针对性一般，没有建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容不明确；或者未提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修的承诺。
四档：售后服务方案完整，针对性强，建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容明确；书面承诺提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修，电话支持无法解决的问题必须提供现场技术支持，并应采购人服务保障要求，开展现场保障。完全满足采购文件需求。


	10
	服务部分
	质量保障与实施方案（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提供质量保障与实施方案，提出合理的项目全过程质量保证措施，过程检查有明确依据，质量保证工作量化。
一档：未提供质量保障与实施方案。
二档：方案内容不完整，无进度控制保证具体措施或措施无可行性、针对性；
三档：方案内容较完整、详细，进度控制保证措施有一定的针对性、可行性。
四档：方案内容完整、详细，项目组织机构清晰，进度控制保证措施有力，针对性强，切实可行。


	11
	技术部分
	软件开发计划（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提供软件开发计划。具体评分标准如下：
一档：未提供软件开发计划。
二档：软件开发计划不完整，无针对性，软件开发工作分解与人员安排合理性一般，里程碑设计不合理；
三档：软件开发计划较完整，有一定针对性，软件开发工作分解与人员安排合理，里程碑设计一般；
四档：软件开发计划完整可行，针对性强，软件开发工作分解与人员安排合理，里程碑设计合理。


	12
	技术部分
	软件功能开发需求分析（主观分）
	勾选打分(1)
	评审标准：
一档0分
二档0.25分
三档0.5分
四档1分
评审标准说明：
提供软件系统各模块功能需求分析。具体评分标准如下：
一档：无软件功能开发需求分析；
二档：软件功能开发需求分析不完整，未对软件系统各模块进行功能需求拆分，分析不具体、不充分、不详细；
三档：软件功能开发需求分析较完整，对软件系统各模块进行功能需求拆分，分析具体，但不充分、不详细；
四档：软件功能开发需求分析完整，对软件系统各模块进行功能需求拆分，并对各个功能点进行详细功能需求分析，完全覆盖招标文件功能要求，需求分析完整详细合理。


	13
	技术部分
	软件非功能需求分析（主观分）
	勾选打分(1)
	评审标准：
一档0分
二档0.25分
三档0.5分
四档1分
评审标准说明：
提供软件系统非功能及性能需求分析，具体评分标准如下：
一档：无软件非功能及性能开发需求分析；
二档：软件非功能及性能分析不完整、不具体，合理性一般；
三档：软件非功能及性能开发需求分析较完整、具体、合理，但分析简单不充分详细；
四档：软件非功能及性能开发需求分析完整、具体、合理，分析充分详细，完全覆盖招标文件要求。


	14
	技术部分
	软件数据需求分析（主观分）
	勾选打分(1)
	评审标准：
一档0分
二档0.25分
三档0.5分
四档1分
评审标准说明：
提供数据需求分析内容，具体评分标准如下：
一档：无数据需求分析。
二档：数据需求分析覆盖不全面或分析欠合理。
三档：数据需求分析覆盖较全面、合理，但分析简单、不充分。
四档：数据需求分析涵盖全面、合理、详细、充分，完全覆盖招标文件要求。


	15
	技术部分
	软件接口需求分析（主观分）
	勾选打分(1)
	评审标准：
一档0分
二档0.25分
三档0.5分
四档1分
评审标准说明：
提供软件系统接口需求分析。具体评分标准如下：
一档：无接口需求分析；
二档：接口需求分析不完整、简单；
三档：接口需求分析较完整、详细，但针对性、合理性一般；
四档：接口需求分析完整、详细，针对性、合理性强，完全覆盖招标文件要求。


	16
	技术部分
	软件关键技术识别（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
对项目的技术特点认识深入，准确识别软件系统关键技术问题，并提出详细合理的解决方案。具体评分标准如下：
一档：未进行软件关键技术识别分析；
二档：提供了软件关键技术识别分析，但不能准确识别软件系统关键技术问题；
三档：能准确识别软件系统关键技术问题，但未提供详细合理解决方案；
四档：对项目的技术特点认识深入，准确识别软件系统关键技术问题，并提出详细合理的解决方案。


	17
	技术部分
	系统整体架构技术方案（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
根据提交的系统整体架构设计技术方案评分：
一档：未提供；
二档：系统整体架构设计有一定合理性，但无针对性，功能不完整；
三档：系统整体架构设计基本合理可行，有一定针对性，功能完整；
四档：系统整体架构设计合理可行，技术先进，功能完整，针对性强。


	18
	技术部分
	系统接口设计技术方案（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
根据提交的系统接口设计技术方案评分：
一档：未提供。
二档：系统接口设计有一定合理性，但无针对性，功能不完整；
三档：系统接口设计基本合理可行，有一定针对性，功能完整；
四档：系统接口设计合理可行，技术先进，功能完整，针对性强。


	19
	技术部分
	模块设计技术方案（主观分）
	区间打分(24)
	评审标准：
评审标准：
提交如下模块技术方案：
1、气象中试仿真环境
2、短临应用仓库子系统
3、气象数据治理能力支撑子系统
4、气象数据目录服务支撑子系统
以上每个模块
一档 0 分
二档 1 分
三档 3 分
四档 6 分
以上共计4模块，满分24分
评审标准说明：
按模块提出技术方案，每个模块评分标准如下：
一档：未提供
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。
三档：技术方案内容较完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	20
	技术部分
	项目需求理解（主观分）
	勾选打分(1)
	评审标准：
一档0分
二档0.25分
三档0.5分
四档1分
评审标准说明：
结合项目需求、背景、现状情况等对项目进行需求分析理解。
一档：未提供。
二档：对项目范围和内容及用户总体需求分析有一定偏差，未抓住重点、难点。
三档：对项目范围和内容及用户总体需求分析无偏差，能抓住重点、难点不突出，但未提出合理的解决方案。
四档：对项目范围和内容理解清晰，对用户总体需求分析正确，重点、难点分析到位，问题描述清楚；能准确识别软件系统关键技术问题，并提出详细合理的解决方案。


	21
	技术部分
	针对本项目的合理化建议（主观分）
	勾选打分(1)
	评审标准：
每提供一条合理化建议得0.5分，满分1分。
评审标准说明：
对采购人的采购要求、服务要求、质量要求、管理要求有深刻认识，对项目特点的认识了解非常全面，深入理解项目的难点与关键点，并有针对性地为项目提出相关的建议，且建议合理、可行、完整。由评标委员会进行评判，符合项目实际需要可采纳于后续工作中的（不包含响应方案中已描述的建议和意见）。


	22
	技术部分
	风险管理方案（主观分）
	勾选打分(1)
	评审标准：
一档0分
二档0.25分
三档0.5分
四档1分
评审标准说明：
针对项目实施过程中，因国家政策、实施环境、重大技术等发生变化可能带来的项目实施风险，拟定风险管控方案。
一档：未提供方案。
二档：方案简单，无针对性。
三档：方案内容不全，详细程度一般，措施针对性可行性一般。
四档：方案内容全面、详细合理、措施针对性强，切实可行。
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第七章  采购需求
[bookmark: _Toc1728720482][bookmark: _Toc14149][bookmark: _Toc231543351]项目背景
[bookmark: _Toc1298880711][bookmark: _Toc19363]随着全球气候变化的影响日益显著，气象部门作为防灾减灾第一道防线的主要责任单位，提升短时临近气象预报能力，及时准确地预测和预警强对流天气、暴雨等灾害性天气，已成为气象服务的重要任务。近年来，随着高分辨率数值预报技术和多源观测数据的应用，短时临近预报业务取得了显著进展。然而，仍存在预报精度、时效性、服务的针对性和个性化等仍有待提高的空间。
“十二五”到“十四五”期间，通过国家重大工程建设项目，中国气象局建设了气象大数据云平台（天擎），全面采用大数据、云计算、人工智能等信息技术技术，通过引进吸收、集成创新、气象定制，构建的全新一代气象行业数据平台，为气象监测、预报、服务、科研等提供数据、算力、算法三统一的平台化服务。
在短临业务不断提出的稳定性、智能化、高时效需求，各级领导部门颁布的关于气象业务软件集约化、组件化、标准化要求以及以人工智能、微服务等为代表的新技术、新方法、新流程的发展趋势下，将短临业务与组件化、智能化、云原生的管理和技术体系相结合，是提升短临业务服务能力、规范短临业务软件标准的必然要求。
[bookmark: _Toc231543352]建设目标与内容
构建全国性集中化服务门户，支撑业务组件化和集约化开展。包括注册管理、存储管理、发布管理和应用支撑等功能。组件提交注册申请后，经系统自动化初步检查后交由管理员审核发布。组件存储与管理模块对组件元数据和实体进行管理，支持动态更新和版本控制并能自动管理组件间依赖关系；建立配置管理功能，允许用户通过可视化界面灵活配置组件参数，结合权限管理保障系统稳定；支持用户对共享组件进行本地部署或集成、编辑和二次开发，使用CloudIDE在线开发工具，开发后经测试审核重新发布或部署。短临应用仓库在国家级一级部署，省级部署代理节点负责组件收集等，共享管理功能国省共用。
初步建成气象中试仿真环境，构建高效、安全的在线开发和运行测试平台，实现气象应用组件的开发、测试及部署工作的快速构建，支持Java、C++、Python等主流开发语言，内置全面的测试与评估功能，测试环境与天擎同构，保障算法与组件上线前的全面测试和试运行，并从稳定性、资源合理性等多维度进行审查评估，通过后上线至业务运行环境开展服务，确保业务运行稳定可靠。
建设数据库存储自管理功能，提升短临业务数据管理能力，支持短临业务快速检索、动态更新和高效分析；升级数据存储管理系统，针对高分辨率雷达、卫星及数值模式数据，采用分布式存储架构和高性能计算技术，确保数据的安全存储、动态流动和高效服务；建设数据治理功能，设计高效的数据存储模型，完善数据生命周期管理，实现数据的全链路追踪和质量评估，全面提升短临业务的数据处理能力和服务质量。
升级接口服务框架，开展新型数据库适配工作，构建国省、省省间数据快速共享能力，建立主动缓存功能，提高接口访问时效，开发新类型接口以满足短临业务在可视化渲染和多功能分析的需求，在数据不出域前提下提供用户自定义SQL统计分析接口满足短临预警业务多样化的统计分析需求；升级目录服务框架，建设虚拟目录自动检查功能和调度任务管理功能，实现故障点的快速识别，提升系统运行的稳定性，建设目录服务用户行为生命周期管理、备份与抽稀聚合功能，提升系统故障排查能力，减低运维成本和详细日志的存储压力；升级众创接口管理，提高众创接口访问的安全性，优化众创接口的权限从节点粒度提升至接口粒度，原生支持文件目录服务以提升使用安全性和短临预警业务使用目录服务访问非结构化数据的需求；升级接口管理，建设接口服务、文件目录服务热点数据统计，为管理数据在线时长的存储策略配置提供数据热度参考，保障在线数据能够满足短临预报预警等业务使用需求，建设管理后台的角色管理功能；升级用户行为分析功能，优化接口服务和文件目录服务的用户行为数据采集、清洗与处理，形成可供分析、提升面向短临预报预警等业务精细化服务的用户行为数据；建设智能辅助编程工具，降低短临预报预警等业务开展过程中服务接口使用的复杂度，根据用户输入内容判断用户意图，实现接口服务的代码生成。

[bookmark: _Toc1116838022][bookmark: _Toc6121][bookmark: _Toc231543353]建设任务要求
1.1. [bookmark: _Toc1689560974][bookmark: _Toc16555][bookmark: _Toc231543354]建设功能要求
1.1.1. [bookmark: _Toc231543355][bookmark: _Toc222145452][bookmark: _Toc119829555][bookmark: _Toc1155035715][bookmark: _Toc395794200][bookmark: _Toc15800][bookmark: _Toc391375334][bookmark: _Toc173723971][bookmark: _Toc173723837][bookmark: _Toc171218560][bookmark: _Toc173724504][bookmark: _Toc173723790]气象中试仿真环境
1.1.1.1. 在线开发环境
1.1.1.1.1. 开发语言框架接入
针对短临以云化模式开发的需求，提供在线的开发环境，支持Java、C++、Python、JavaScript、Vue等主流开发语言。支持气象应用组件的在线开发和测试，为集约化众创提供支撑。
1.1.1.1.2. 开发框架接入
支持Flask（Python）、Django（Python）、Springboot（Java）等主流开发框架。支持主流开发语言高亮显示、拼写提示、API提示、依赖库检查，以及注解、注释、函数方法的快速跳转等基础能力。支持气象应用组件的在线开发和测试，为集约化众创提供支撑。
1.1.1.1.3. 开发调试工具
针对短临以云化模式开发的需求，集成代码调试工具，并关联代码工程，支持在代码Debug运行过程中，查看资源使用情况、系统内核状态、代码运行情况等。调试环境。支持以可交互操作界面完成常规日志处理分析等。
1.1.1.1.4. 前端调试工具
针对短临以云化模式开发的需求，集成DevTools‌等前端调试工具，支持对前端组件性能分析、网络请求延迟等分析，支持断点调试等。
1.1.1.1.5. 开发空间管理
针对短临以云化模式开发的需求，提供动态的开发空间。初始化空间后，默认自动申请有限资源的云开发环境，并自动进行云开发环境的生命周期维护，包括：调试环境申请、启动资源环境、停止资源环境、销毁释放空间等。
1.1.1.1.6. 存储空间管理
针对短临以云化模式开发时的需求，提供有限存储空间，支持用户上传配置信息、静态文件（如少量GIS瓦片等）等数据。
1.1.1.1.7. 数据湖管理
对接气象大数据云平台NAS资源，基于数据湖进行访问权限控制管理，在开发环境中支持数据湖管理模式嵌入，支持安全、高效、合规访问大数据云平台NAS存储的数据。
1.1.1.1.8. 安全防护管控
集成安全防护功能，以支持用户开发空间的安全防护。支持定期或按需对系统进行漏洞扫描和修复功能。支持记录操作日志和安全事件，提供安全审计能力。
1.1.1.1.9. 项目工程管理
针对短临以云化模式开发的需求，提供项目管理和代码工程管理工具，主要包括：常用开发框架，代码模型及工程示例、代码工程初始化工具等。
支持气象开发框架的集成，包括组件开发框架、短临智能应用开发框架等。
1.1.1.1.10. 项目分支管理
针对短临以云化模式开发的需求，提供项目分支管理，支持项目的共享、fork等，实现工程的并行研发，提升团队协作效率。
1.1.1.1.11. 文件资源管理
针对短临以云化模式开发的需求，集成文件资源管理器，用于支持代码工程文件基本操作，包括新建、删除、修改、保存等。
1.1.1.1.12. 代码编辑器
针对短临以云化模式开发的需求，支持主流开发语言高亮显示、拼写提示、API提示、依赖库检查，以及注解、注释、函数方法的快速跳转等基础能力。
1.1.1.1.13. 主题管理
针对短临以云化模式开发的需求，支持开发环境主题设计，包括主题类型、推荐方案等，内置常用主题选择，并支持用户自定义，满足不同开发者的编码体验和效率。
1.1.1.1.14. 结果输出视窗
针对短临以云化模式开发的需求，提供结果查看器，用于支持运行结果查看、日志查看、文件浏览等。
1.1.1.1.15. 终端操作视窗
针对短临以云化模式开发的需求，提供终端指令操作台，与开发空间系统交互的核心界面，支持用户查看当前系统的配置、文件以及部署依赖等；支持同时开启多个终端。
1.1.1.1.16. 结果输出渲染支撑
针对短临以云化模式开发的需求，输出视窗集成GIS引擎、二三维渲染引擎，支持常规气象产品格式（nc，grads等格式查看及渲染）快速渲染与基本可视化操作（地图服务、基本地图缩放、产品叠加显示等）。
1.1.1.1.17. 智能插件集成应用管理
针对短临快速开发的需求，支持AI算法模型服务引擎。根据算法模型参数扩展交互窗口，使用算法模型服务快速调用示例，并支持自动关联账号下智能算法（包括公共开放算法模型服务、已申请算法模型服务等）。
1.1.1.1.18. 气象插件应用集成管理
针对短临快速开发的需求，支持查看气象插件基本描述，并引用气象插件代码示例。支持快速导入组件工程，针对包含后端服务类插件支持快速部署（在有限运行资源允许内的服务启停）。
1.1.1.1.19. 代码片段管理
针对短临算法资源共享的需求，支持代码片段类算法快速浏览算法介绍说明，并直接通过引用示例调用。
1.1.1.1.20. 代码片段元数据管理
针对短临算法资源共享的需求，实现代码片段标准化命名、分类、关键信息描述等，对元数据存储构建索引，支持标签检索等快速查询。
1.1.1.1.21. 辅助编程支撑
通过CloudIDE环境中交互界面链接“Chat-MUSIC”等服务，根据开发者需求，智能搜索代码示例（如数据查询接口，快速访问结果等）、编程技巧等。
1.1.1.1.22. 智能代码生成工具
开发智能化的编程和开发能力支撑功能接口，构建短临业务内部类似Copilot的智能编程助手，根据用户需求，通过自然语言交互式的方式，智能生成短临业务代码工程，并通过对话细化代码细节。
1.1.1.1.23. 短临业务知识提取
构建能够从多种格式的语料资源中提取文本、图像、音频等类型信息的工具。提取不同格式、模态语料中文本的基本信息和层级关系信息，以最大信息熵的原则提取文本语料只是信息；支持对包括图像噪声和错误信息清洗、裁剪缩放、特征提取、对象检测识别、特征标记、图像分割、特征检索定位、图像分析等功能；支持音视频解码、关键信息提取、特征提取、音视频分割、音视频特征信息标注、分类、情感分析、音视频同步、检索增强等功能。通过对语料的处理，对其中的关键信息进行知识库保存和检索服务。通过提取短临业务知识，作为构建短临业务智能应用的信息基础。
1.1.1.1.24. 向量知识库构建
针对短临预报相关业务领域的多模态语料资源，如文档、图形、音视频等，构建向量数据库，对经过向量化模型处理的多模态向量数据进行存储，为短临智能应用构建提供数据基础，同时支撑模型对数据调用、检索增强等应用场景。
1.1.1.1.25. 智能数据分析工具
开发智能化的数据分析能力支撑功能接口，构建短临业务内部的智能数据助手，根据用户需求，通过交互式的方式，智能查询气象数据，并帮助用户对数据进行处理、分析、可视化，以提取有用的信息。
1.1.1.1.26. 智能应用功能构建集成
对短临智能应用构建所需的知识处理管理、分析工具管理和模型以及相关管理功能进行整合与集成，形成标准化、集约化的全流程的智能应用构建支撑能力，并支持将能力以功能接口的形式发布服务。
1.1.1.1.27. 智能检索工具
针对短临资源共享的需求，支持通过关键字或高级条件检索气象大数据云平台中的各类资源，通过可视化界面展示资源的核心元数据，并提供预览、文档查看、调用等功能。
1.1.1.1.28. 应用组件可视化
针对短临算法资源共享的需求，支持基于应用软件仓库实现组件的共享，支持组件的检索、查看、引用以及组件的开发、发布。
1.1.1.1.29. 算法列表可视化
针对短临算法资源共享的需求，持快速访问算法服务接口，引用代码使用示例，算法服务基本信息查询、浏览、算法配置信息快速导入开发环境配置中心等。
1.1.1.1.30. 数据可视化
针对短临以云化模式开发时的数据共享需求，集成数据库浏览界面，显示当前大数据云平台可服务的数据列表，支持对数据进行一定权限限制的数据浏览以及查看数据的元数据等详情，包括仿真环境数据资源浏览、用户所属中间件资源等；支持用户点击进行数据权限的申请跳转。
1.1.1.1.31. 服务接口可视化
针对短临算法资源共享的需求，针对当前大数据云平台可服务的数据列表，支持用户点击测试数据接口使用，支持数据服务接口的sdk、restful等格式示例的在线查看和引用。
1.1.1.1.32. 中间件实例可视化
针对短临算法资源共享的需求，针对当前开发用户在大数据云平台可用的中间件实例列表，支持用户点击查看实例的链接地址、登陆方式等，支持在线连通测试、运行状态查看等基本操作。
1.1.1.2. 测试运行环境
1.1.1.2.1. 产品加工同构
包括算法库和加工流水线，对算法进行算法注册、算法加载以及算法调度等管理，支撑不同的计算架构和调度策略。能够基于容器云技术进行算法资源的控制、负载均衡等。
1.1.1.2.2. 存储管理同构
包括公共元数据，实现对数据的元数据管理、在线存储管理、数据注册等功能，保障气象数据的高效存储与应用。
1.1.1.2.3. 服务接口同构
包括接口网关、在线接口信息管理、服务接口用户行为分析、数据综合分析、数据应用查询等功能部件，实现数据统一、便捷、安全的服务。
1.1.1.2.4. 应用门户管理同构
使用统一身份认证，用户使用大数据云平台的统一认证，支持CA认证。集成包括产品加工、存储管理、服务接口、数据测试管理、在线开发环境、上线迁移等前端管理页面，支持页面定制化灵活配置。
1.1.1.2.5. 应用支撑服务同构
集成包括数据湖服务、中间件服务、数据库、NAS文件系统等支撑服务，满足气象业务的测试需求。
1.1.1.2.6. 元数据同步
短临业务系统融入气象大数据云平台需要的存储资源、算力资源、数据权限、账户权限等信息，支持基于API实现相关元数据从业务环境到测试运行环境的自动同步，满足用户正常使用中试仿真的基础。
1.1.1.2.7. 文件迁移工具
针对非结构化文件数据，支持基于索引入库记录按需导入测试数据到NAS（包括文件索引记录）；支持基于文件目录按需导入测试数据到仿真NAS；支持不同时间序列的导入。针对非结构化数据，支持按需导入测试数据到仿真数据库。
1.1.1.2.8. 数据导入管理
针对结构化数据，支持不同时间序列、全数据类型按需导入测试数据到仿真的数据库；支持服务库、分析库等。
1.1.1.2.9. 热点数据分析
基于气象大数据云平台的用户行为统计分析，完成不同大类数据的使用规律统计，形成热点数据清单；支持按照热点数据清单进行数据的定时导入，消除测试数据导入的时间等待。
1.1.1.2.10. 数据源触发模拟
针对产品加工的DI触发调度策略，支持基于导入的测试数据进行入库DI的模拟发送到天镜，作为加工流水线调度的上游数据源。
1.1.1.2.11. 数据类别管理
按照用户数据访问权限，支持基础库和专题库的按需导入；支持热点数据的自动导入策略配置。
1.1.1.2.12. 操作系统软件源
为不同操作系统提供软件包、更新和补丁的存储库或仓库；支持Redhat、Kylin等Linux操作系统，用户可以通过包管理器（如yum）安装、更新和卸载软件包。
1.1.1.2.13. 应用开发软件源
为开发者提供开发工具、库、框架和其他相关资源的存储库或仓库；支持不同开发语言，包括Java的Maven源，Python的pip源、conda源等，开发者通过包管理器安装所需的依赖库环境。
1.1.1.2.14. 镜像仓库
存储容器镜像（Docker镜像）的存储库或仓库。容器镜像是一种轻量级的、可移植的、自包含的软件打包方式，它包含了应用程序及其依赖项，可以在任何支持容器技术的环境中运行。提供基础镜像，以及用户打包后或上传的应用镜像。
1.1.1.2.15. 代码仓库
存储和管理源代码的存储库或仓库，基于Git能够对代码进行管理、分支管理、合并代码以及协同开发等。
1.1.1.2.16. 协同开发管理
基于代码仓库的分支管理、合并代码请求等功能，支持代码级别的协同开发；支持代码冲突的解决，满足多开发者在复杂项目中的高效协作。
1.1.1.2.17. 软件工具
提供各种软件工具。包括各种命令行工具、图形界面工具、插件、扩展等，用于支持软件开发、测试、部署和管理等任务。
支持组件管理，主要针对中试仿真环境对接的不同资源进行统一管理，制定对接规范并集成。
1.1.1.2.18. 容器资源管理
容器资源管理主要为用户提供开发环境，用户可以在线申请基于基础镜像、应用镜像创建容器，并提供容器的全生命周期管理，包括快照、启动、停止、删除、延期等，以及支持登录信息的查看；兼容web-ssh登录方式。
1.1.1.2.19. 镜像资源管理
镜像资源管理主要为用户提供算法镜像相关的管理功能，使用户可以在线进行镜像制作及打包，线上制作镜像可保证镜像的规范性及安全性。支持应用镜像、基础镜像的元数据信息等查看和按条件筛选。
1.1.1.2.20. 镜像封装方式
容器镜像封装是构建可移植、可复用应用运行环境的核心技术，支持不同封装方式，包括基于容器在线打包为镜像、本地镜像文件上传、基于Dockerfile技术在线封装等方式，满足不同开发者的场景需求。
1.1.1.2.21. 镜像安全漏扫
短临预报预警业务封装后的镜像，自动推送到临时镜像仓库，并调用安全软件接口进行镜像漏扫；支持漏扫结果在测试运行环境的查看并提供修复建议；漏扫通过后的镜像上传到正式镜像仓库中。
1.1.1.2.22. 原生开发集成
集成在线开发环境，使开发者能够直接在仿真查看CloudIDE的项目、可用镜像、计算资源以及开发容器使用状态等信息，作为云原生开发子系统的跳转入口，方便用户使用，加快业务上线效率。
1.1.1.2.23. 灰度测试
短临预报预警业务在仿真测试评估通过后，组件应用或算法模型在仿真环境进行一段时间内的灰度测试。通过渐进式灰度测试，逐渐将应用测试提升到业务环境标准。灰度测试发布包括：众创接口调用类灰度测试、交互操作类灰度测试、解码处理类灰度测试、定时任务触发类灰度测试、数据源触发类任务调度灰度测试等，灰度控制通过控制业务流量引入仿真环境中比例控制灰度测试程度。主要包括：接入从接口网关流量控制、数据源到达触发消息流量控制、任务触发量控制等。
1.1.1.2.24. 发布流程管理模块
需接入统一配置中心，隔离开发环境、仿真环境、业务环境之间资源交叉。发布配置主要对：仓库来取操作用到的代码秘钥、分支描述、流水线过程配置、发布位置、制品配置、镜像封装等描述配置信息的管理。同时，通过配置中心，区分组件应用及算法模型的固定配置及私有配置。配置管理信息包括：配置版本、配置权限、配置描述以及导入、导出、编辑等操作、针对常用开发语言主要支持配置类型：YAML、Properties、Conf、INI等。
1.1.1.2.25. DevOPS工具管理模块
通过构建持续集成/持续部署（CI/CD）工具（如Jenkins、GitLab CI）、自动化测试框架（如JUnit、Selenium）、配置管理工具（如Terraform、Ansible）等自动化工具，实现软件开发、测试、部署和运维的自动化过程，支撑“天擎”等分系统的快速迭代。
1.1.1.3. 软件准入评估
1.1.1.3.1. 评估模型构建
评估模型用于量化评估对象（包括算法、众创接口、组件等）性能的方法。从不同维度，评估模型定义了度量评估对象的性能指标，通过在算法或接口运行过程中对资源的采集，基于评估模型得到结果。
1.1.1.3.2. 算法评估
算法在加工流水线调度过程中，后台自动采集算法的cpu、内存使用情况，算法的执行情况等信息，对算法的稳定性、资源合理性、元数据合理性进行全方位的评估。
1.1.1.3.3. 数据评估
主要针对算法的元数据信息的合理性进行评估，包括表结构以及文件存储目录的信息。
1.1.1.3.4. 众创接口评估
众创接口发布后，通过填写接口的调度url并点击评估按钮发起对接口的并发调用，从而评估接口的资源合理性、并发响应时间等，作为接口评估的指标参考。
1.1.1.3.5. 插件评估
插件评估复用在线开发环境，综合考虑功能性、性能、安全性和兼容性等方面，作为插件评估的指标参考。
1.1.1.3.6. 组件评估
针对短临业务在运行过程中用到的组件或单独组件的运行，进行全方面的评估，包括功能、性能、安全等测试，生成评估报告，确保短临应用在发布前达到预定的质量标准，避免不合格的应用进入仓库，影响用户使用。
1.1.1.3.7. 评估结果可视化
针对短临业务的算法、众创接口、组件等的cpu和内存资源使用情况，将评估结果以图形、图表或其他视觉形式展示的过程。可视化结果可以展示评估对象的性能指标、比较不同算法或数据的优劣、发现潜在的问题和改进方向等。
1.1.1.3.8. 评分模型
针对组件评估的不同指标，设定权重和阈值，构建评分模型，基于模型计算得到最终的评估结果；支持权重、阈值的灵活合理配置。
1.1.1.3.9. 评估报告管理
对评估过程中生成的报告进行组织、存储、共享等，包含评估结果、分析、结论和建议等内容；支持评估报告的导出。
1.1.1.3.10. 评估记录管理
对评估过程中产生的各种记录进行组织、存储、检索和管理的过程，支持对每次调度的评估进行查看，方便后续算法或接口的审计、分析和改进。
1.1.1.3.11. 重复评估管理
针对算法修改或升级，支持设定修改或升级内容触发重复评估的条件和流程，避免同一问题反复评估浪费资源。
1.1.1.3.12. 安全评估
不同组件的存在形态不同、安全漏扫方式不同，支持对接不同的安全软件并制定不同漏扫策略，满足组件安全融入的要求。
1.1.1.3.13. 元数据评估
针对短临业务的算法、众创接口等组件的元数据规范性，设定标准，支持敏感内容的自动筛选。
1.1.1.3.14. 任务优先级管理
研发任务优先级调度功能，支持按短临业务重要程度进行任务等级设定，在出现任务积压或资源紧张时，优先保障短临预报重要数据产品生产任务的运行。同时利用机器学习等方法分析任务历史数据和处理逻辑，进一优化调整任务优先级及执行效率。
1.1.1.3.15. 算力资源分配和管理模块
用于算力资源的自动添加、分配和使用管理，支持导出算力资源的用户分配和使用情况。
1.1.1.3.16. 任务错峰调度管理
面向多个短临业务数据产品并发处理任务调度积压及资源使用不合理的问题，研发任务错峰调度功能，实现基于任务所需资源及启停时间的动态优化，更加灵活的调整任务运行时间及资源。同时基于实时任务需求和资源使用情况，动态预测未来任务执行趋势。
1.1.1.3.17. 任务负载均衡管理
升级负载均衡调度功能，提升不同短临数据产品加工处理任务运行节点的动态负载能力，保障短临业务不同的算法均衡、稳定、高效的负载运行。
1.1.1.3.18. 任务微服务调度管理
新增微服务调度执行功能，支撑短临系统微服务化算法的运行，可根据短临系统微服务实例负载情况、网络延迟、服务版本等因素将短临系统服务请求路由到适当的微服务实例，确保所有服务实例都可以平均处理请求。
1.1.1.3.19. 任务调度插件管理
面向短临热点区域和数据产品的调度需求，实现对用户快速上传和加载的扩展触发插件进行统一管理，满足短临业务对算法调度任务驱动方式的需求，提升短临预报预警业务时效。
1.1.1.3.20. 任务动态扩缩容
面向雷达、卫星等高频、高并发短临数据产品加工处理需求，根据任务量及资源使用现状，自适应调整算法运行分配的资源，提升数据产品加工处理时效。同时，实现对扩缩容策略的统一管理。
1.1.1.3.21. 多容器负载调度
针对海量短临业务数据、产品加工处理的高时效、高并发场景，研发多容器负载调度功能，自动化编排、扩展容器数量及资源，实现资源的均衡分配和容器的高效运行。
1.1.1.3.22. 任务调度运行分析
新增任务调度运行统计分析，增加日志埋点和分析功能，快速、自动化定位任务加工处理全流程的异常环节及故障原因，提升任务调度、运行的稳定性。
1.1.1.3.23. 任务动态预测
运用深度学习、AI分析等方法，综合考虑产品时效、任务规模、算法复杂度等因素，自动化分析推荐算法运行所需的CPU、内存等算力资源和运行时长、方式及启停时间等配置建议。
1.1.1.3.24. 资源使用动态预测
运用深度学习、AI分析等方法，针对短临业务使用资源的历史数据，自动化分析预测下一周期资源使用情况，主要包括CPU、内存等资源指标，支撑提前弹性扩缩容。
1.1.1.3.25. 任务血缘分析
通过记录和关联短临加工处理任务的数据、接口、算法、产品以及组件的关联信息，快速定位单一环节故障时的影响范围和具体数据、产品。
1.1.1.3.26. 任务全景图分析
新增任务执行全景图分析功能，提供短临加工处理任务全景图，支持短临业务不同业务场景、业务用户的快速查看和业务切换，实现短临加工处理任务调度、运行情况的全面分析。
1.1.1.3.27. 任务自动回算
支持在接口、数据或算法等出现故障时，快速定位影响范围和具体产品，并根据时间、产品类型等进行自动化回算，增强短临监测、预报、服务全业务链数据产品加工处理任务运行的可靠性。
1.1.1.4. 软件上线迁移
将满足准入评估要求的算法（包括算法元数据、任务以及应用镜像等）、众创接口、注册的数据（包括公共元数据、服务接口）、组件等，申请迁移到业务“天擎”；管理员统一审核后将短临预报预警业务一键式迁移到业务环境运行，支持驳回和重复迁移。
1.1.1.4.1. 算法迁移
评估满足准入要求的算法，支持用户一键式申请迁移到业务环境，包括算法的元数据、镜像实体、算法任务等信息；支持用户按需迁移后启动算法；支持算法迁移过程的追溯；支持不同迁移环境的灵活配置。
1.1.1.4.2. 数据迁移
评估满足准入要求的数据，支持用户一键式迁移到业务环境，包括数据的公共元数据、存储元数据（包括表结构、索引等信息）、服务接口数据；支持数据迁移过程的追溯；支持不同迁移环境的灵活配置。
1.1.1.4.3. 众创接口迁移
评估满足准入要求的众创接口，支持用户一键式迁移到业务环境，包括众创接口的元数据信息、镜像实体；支持迁移后的镜像自动部署和接口启动；支持不同迁移环境的灵活配置。
1.1.1.4.4. 组件迁移
评估满足准入要求的组件，支持一键发布到应用仓库，支持不同迁移环境的灵活配置。
1.1.1.4.5. 灰度发布
评估满足准入要求的组件，支持基于负载、路由配置的灰度发布，实现新版本的逐步上线，对用户无感。
1.1.1.4.6. 重复迁移
针对完成首次迁移的算法、数据以及众创接口，当用户在仿真环境完成修改或升级后，支持评估后再次申请迁移到业务环境，并对旧应用的自动覆盖。
1.1.1.4.7. 迁移比对
针对完成重复迁移的算法、数据以及众创接口，迁移过程中支持中试仿真环境与业务环境的组件信息比对查看，并支持仿真环境中特定元数据的在线调整，避免反复迁移。
1.1.1.4.8. 关联迁移
短临业务通常包含数据、算法、接口等组件，组件之间互相调用存在关联，支持基于编码等信息的关联查询和迁移，保证迁移业务的完整性。
1.1.1.4.9. 迁移审核
短临业务相关的数据、算法、接口等组件，迁移通过后即可进入业务环境运行，支持针对组件上线前的统一审核，提高组件业务化的合规性。
1.1.1.4.10. 迁移自动化部署
短临业务相关的数据、算法、接口等组件迁移后，实现组件的自动化部署，包括算法的自动加载、任务的自启动；数据物理表结构的自动创建；众创接口的自动发布等。
1.1.1.4.11. 迁移状态记录
短临业务相关的数据、算法、接口等组件，支持迁移状态的记录，包括待审核、待迁移、审核通过、驳回、迁移异常等状态，方便及时查看迁移进度并处理迁移故障等。
1.1.1.4.12. 迁移审核权限管理
支持迁移审核权限的灵活分配，针对不同的短临业务适配匹配的对接人，提高响应效率。
1.1.1.4.13. 迁移回滚
从当前迁移状态返回到先前的状态，即撤销或反转最近的迁移操作，主要为了解决迁移过程中出现的问题、错误或驳回，恢复到前一个稳定状态；支持算法、众创接口以及数据的分别迁移回滚。
1.1.1.4.14. 融入效益评估
针对短临预报预警业务，从多个维度分别统计气象业务的整体效益，具体地包括：计算资源方面，统计节省、优化的资源量；算法执行方面，统计算法调度成功率、执行成功率、执行时长优化的百分比；资源使用方便，统计减少资源消耗的使用次数；安全方面，漏扫、修复的漏洞数量。
1.1.1.4.15. 上线迁移统计
针对短临预报预警业务，支持统计不同时间范围内迁移审核通过的组件详情及数量，满足服务追溯；支持统计结果的导出。
1.1.2. [bookmark: _Toc231543356]短临应用仓库子系统
1.1.2.1. 气象组件注册
1.1.2.1.1. 气象组件登记填报
用户在组件注册界面填写组件中文名称、版本号、分类、标签、描述信息等基本信息，开发者、开发者所属单位、联系方式、组件维护者等版权信息，组件输入参数、依赖环境、开发语言、操作系统、所需资源等应用描述信息，进行组件的注册申请。
1.1.2.1.2. 气象组件实体上传
用户在组件注册界面上传组件的源码或编译代码、准入评估报告以及使用说明和调用示例等实体文件，以及组件缩略图、界面演示图等辅助说明或展示信息。
1.1.2.1.3. 气象组件实体打包压缩
将各种类型的组件实体进行打包，减少小文件碎片IO对访问性能的影响。同时，通过高效的压缩算法减少体积，降低网络带款、可靠存储等的压力，提高短临业务的稳定性。
1.1.2.1.4. 气象组件注册提交
用户完成组件信息填报和实体上传后，提交注册申请，系统对申请信息进行初步校验并进入审批流程。注册提交是组件进入应用仓库的第一步，确保组件符合基本的格式和规范要求。
1.1.2.1.5. 气象组件准入申请
用户向管理员提交组件准入申请，需提供组件准入评估信息，以证明组件的可靠性和合规性。准入申请是组件进入正式使用流程的关键环节，确保组件符合气象业务的标准和要求。
1.1.2.1.6. 气象组件检查
气象组件审核在用户进行组件注册后，针对用户提交的组件注册申请，将自动化对新注册的组件进行初步检查，包括检查组件的格式、功能描述、以及是否符合基本的平台标准规范。自动化审核后将由系统管理员进行人工审核，确保提交的短临工程气象组件满足预定的质量标准和安全要求。
1.1.2.1.7. 气象组件准入审核
管理员对提交的准入申请进行技术审查和合规性审核，评估组件的功能、性能、安全性和兼容性，决定是否批准组件进入应用仓库。
1.1.2.1.8. 气象组件发布
短临组件在经过注册和审核流程后，将由组件发布进行上线发布。在发布前，进行组件发布检查，确保组件的基本信息、版权信息以及描述信息的正确性。通过版本控制，开发者可以为组件指定明确的版本号，并管理其发布周期。同时，管理员将根据开发者的设定，配置相应的访问权限，确保组件的安全性和可访问性。
1.1.2.1.9. 气象组件元数据同构化
不同类型的短临组件的元数据信息存在一定的差异，为方便后续的存储、管理、展示等环节，将多元的组件元数据信息进行处理，通过同构的数据结构进行统一记录。
1.1.2.1.10. 气象组件修改
在短临工程短临应用仓库中，组件修允许软件开发者对已经发布的气象短临组件进行代码调整、功能增强、性能优化或安全修复等修改，从而提升组件的整体效能和用户体验。此外，用户对注册发布的算法、数据、接口、插件等应用的描述信息、版权信息、使用说明文档和示例等信息进行编辑，并将编辑结果保存至数据库中存储。提交的变更请将重新进行组件审核与发布，确保组件的整体稳定性和安全性等。且所有变更都在版本控制系统的严格监控下进行，确保变更历史清晰可追溯。
1.1.2.1.11. 气象组件升级
针对已注册发布的组件，当组件进行优化或完善后，可对组件的元数据信息、可执行程序或源码进行更新升级。组件升级支持历史版本，组件升级后需要重新审核。在升级过程中，系统会保留组件的历史版本信息，确保用户可以随时回退到之前的稳定版本。同时，升级后的组件将被标记为“待审核”状态，管理员或审核团队将对更新后的组件进行审核，确保其功能的正确性、稳定性和安全性。通过审核的组件版本才会重新发布供用户使用，从而保障整个应用仓库中应用的可靠性。
1.1.2.1.12. 气象组件版本并行
对于已经升级的气象组件，仍然保存其旧版本的元数据信息、实体文件等内容，供用户手动选择，或版本回滚场景下使用，直至组件完全退出，以提高应用仓库中统一管理的组件的容错率。
1.1.2.1.13. 气象组件退出
为了满足不同业务功能的动态管理需求，提供组件退出功能。当组件不再面向其他用户提供检索、下载、申请使用等功能时，通过组件退出使已发布的组件进行下架，同时确保数据的完整性和安全性。组件元数据及实体仍然存在，对应的业务系统不受影响。用户在访问已下架组件时，系统会提示组件已停止服务。
1.1.2.1.14. 气象组件退出审核
对组件退出申请进行审核，确保其符合相关标准和规定，同时评估退出对现有用户的影响。退出审核是确保组件退出过程合规且对用户影响最小化的关键步骤。
1.1.2.1.15. 气象组件申请
针对短临应用仓库中发布的算法、数据、接口、插件等组件，用户根据自己的需求，向管理员或贡献者提交使用申请，以获得所需的使用权。管理员或贡献者将根据用户的需求、使用目的以及是否符合相关使用规范等因素进行审核。审核通过后，用户将获得相应的使用授权，从而能够使用相关组件，以满足其在气象短临工程中的研究、分析、业务应用等方面的需求。
1.1.2.1.16. 气象组件申请审核
支持管理员对用户的组件使用申请进行审核，评估其合理性和合规性，确保组件的使用符合气象业务的要求。
1.1.2.1.17. 气象组件下载
针对已经获得使用权限的算法、数据、接口、插件等组件，提供下载功能。用户可以通过该组件浏览可用的列表，选择需要的组件进行下载，并保存到指定的目录中。用户在应用仓库门户中可查看，其中集中展示了所有已授权的组件资源，包括算法、数据、接口和插件等。这些组件会按照分类和标签进行展示，方便用户快速查找和定位。
1.1.2.1.18. 气象组件评价
组件评价为用户提供了一个针对组件评价、分享经验功能。通过此功能，用户可以对使用的组件进行评分、撰写评论，并对组件的功能、性能、文档完整性和开发者支持等方面提出具体的评价。这些评价不仅帮助其他用户在选择组件时做出决策，也为开发者提供了用户反馈，指导开发者进行后续的优化和更新。
1.1.2.1.19. 气象组件接口管理
已通过审核的算法、数据、接口、插件等组件提供接口服务，用户可以通过标准化的接口调用方式访问和使用这些组件的功能或数据资源。这些接口服务支持多种调用方式，满足不同用户的技术需求和使用场景。同时，系统会对接口的调用进行严格的权限管理和监控，确保只有经过授权的用户能够访问相应的接口，并对调用行为进行记录和审计，以保障系统及数据的安全性。、
1.1.2.1.20. 气象组件接口性能分析
通过监控和测量接口的响应时间、吞吐量、错误率、并发能力等关键指标，评估接口服务的效率、稳定性和资源消耗，定位瓶颈、优化响应速度，保障短临业务的访问。
1.1.2.1.21. 气象组件版本控制
在短临应用仓库中，气象组件版本控制是确保系统稳定性和可追溯性的关键机制。每次对组件进行更新或优化时，系统会自动生成新的版本号，并详细记录更新内容、时间及发布者等信息，方便用户追踪组件的演变过程。此外，该功能会明确记录组件之间的依赖关系和兼容性信息，确保在复杂应用环境中各组件的协同运行。每次版本更新都需要经过审核，通过审核的版本重新发布供用户使用，从而保障每个版本的质量和安全性。用户在使用新版本时遇到问题，系统也支持版本回退，确保用户能够恢复到之前的稳定版本运行，同时保留所有版本的数据和配置信息，为气象短临应用的开发、维护和使用提供支持。
1.1.2.1.22. 气象组件依赖分析
在气象组件的开发与管理中，气象组件依赖分析确保系统高效运行和稳定性。气象组件存在相互依赖，形成依赖关系网络。通过依赖分析，系统能够清晰地识别每个组件所依赖的其他组件及其版本要求，同时确定自身被其他组件所依赖情况。在气象组件更新或版本切换时，快速评估对整个应用生态的影响，避免因版本不兼容导致的功能异常或系统崩溃，同样能够优化组件的加载顺序和资源分配，提升系统的整体性能。
1.1.2.1.23. 气象组件依赖评估
用户使用短临气象组件时，自动触发对配置的特定版本的依赖的评估，若因安全性、兼容性等原因无法满足使用需求时，对用户进行提示。
1.1.2.2. 气象组件存储

1.1.2.2.1. 气象组件存储管理
气象组件存储管理通过合理的存储策略，系统能够对气象组件及其相关元数据进行高效存储和管理。存储管理支持多种存储介质和架构，如分布式结构化数据库、分布式文件存储等，以满足不同规模和性能需求的场景。同时，系统会自动对存储的组件进行分类、索引和备份，确保组件的快速检索及其数据的完整性。通过严格的权限控制和国产算法加密措施，存储管理可以确保组件在存储和传输过程中的安全性，防止数据泄露或未经授权的访问。
1.1.2.2.2. 气象组件元数据管理
气象组件元数据管理为气象组件的高效管理和使用提供了基础支持。元数据是描述气象组件（包括算法、数据、接口、插件等）的关键信息，涵盖了组件的名称、版本、功能描述、适用场景、开发者信息、发布日期等内容。通过规范、完善的元数据管理，用户可以快速了解组件的基本信息和使用要求，从而更高效地选择和使用适合的组件。同时，元数据管理还支持对元数据的动态更新和维护，确保组件信息的准确性和时效性。此外，系统会利用元数据进行组件的分类、搜索和推荐，帮助用户快速定位所需的组件。
1.1.2.2.3. 气象组件实体文件管理
气象组件实体文件管理为气象组件的全生命周期管理提供了核心载体支撑。实体文件作为组件的物理存在形式，包含打包压缩后的可直接使用的二进制代码/源码文件技术文档、使用示例等完整资源包。通过标准化的实体文件管理体系，实现与元数据的强关联。
1.1.2.2.4. 气象组件实体文件索引管理
气象组件实体文件索引库表为组件实体文件的快速检索与高效管理提供了结构化存储支撑。该索引库表作为实体文件的元数据中枢，系统化记录了包括文件存储路径、文件摘要、文件大小、压缩状态、访问权限等核心字段，同时维护与元数据主表的关联关系。通过建立多维索引，支持定位到特定版本的组件实体文件包，快速获取指定实体文件。
1.1.2.2.5. 气象组件依赖管理
气象组件之间往往存在复杂的依赖关系，这些关系决定了组件的使用先后顺序和系统兼容性。通过依赖管理，系统能够自动识别和解析组件之间的依赖关系，确保在安装、更新或使用组件时，所有依赖项都能被正确满足。当用户选择某一组件时，系统会自动检查并提示所需的依赖组件及其版本，同时提供一键安装或更新的功能，避免因依赖缺失或版本冲突导致的功能异常。此外，依赖管理还支持对组件依赖关系的可视化展示，帮助开发者清晰了解组件间的关联，优化开发流程。通过精细化的依赖管理，短临应用仓库能够实现高效、稳定的运行，同时为开发者提供更加便捷的开发环境。
1.1.2.2.6. 气象组件版本关系管理
气象组件版本关系管理确保气象软件系统稳定运行和高效协同。在复杂的应用环境中，不同版本的气象组件之间存在着复杂的依赖和兼容性关系。通过版本关系管理，系统能够清晰地记录和追踪每个组件的版本历史、依赖关系以及与其他组件的适配情况。当用户选择使用某一版本的组件时，系统会自动推荐与之兼容的其他组件版本，避免因版本不匹配导致的功能异常或系统崩溃。同时，版本关系管理支持多版本并存，用户可以根据实际需求灵活切换不同版本的组件，确保业务的连续性。
1.1.2.2.7. 气象组件应用配置管理
气象组件应用配置管理通过集中化的配置管理系统，用户可以对气象组件的各项参数进行灵活配置和管理。配置管理支持多种参数类型，如数值、字符串、路径等，并提供可视化界面，方便用户快速调整和优化组件的运行参数。配置管理与权限管理相结合，经过授权的用户能够对关键配置进行修改，保障系统的安全性和稳定性。通过精细化的气象组件应用配置管理，用户能够根据不同的业务场景和数据环境，快速调整组件行为，提升气象应用的整体性能和适应性。
1.1.2.2.8. 气象组件评价管理
为了提升气象组件的应用效益与服务品质，进一步优化用户体验与反馈管理机制，对用户提交的组件评价信息进行系统化、规范化的统一管理。通过构建完善的评价数据存储体系，支持对多元化的用户反馈内容（包括但不限于评分数据、文字评论、使用建议等）进行高效、安全、可追溯的采集、存储与分析，从而为后续的组件功能迭代、性能优化及用户满意度提升提供强有力的数据支撑与决策依据。
1.1.2.2.9. 气象组件审核记录存储
气象组件审核记录存储为组件全生命周期的质量管控提供完整审计追踪能力。通过结构化的库表记录关联组件版本、审核类型、审核人员、审核意见等内容，并与组件元数据、实体文件建立双向关联。
1.1.2.2.10. 气象组件备份
为了确保气象软件应用的高可用性和数据安全性，气象组件备份是不可或缺的重要环节。通过定期对气象组件进行备份，系统能够完整地保存组件的元数据、配置信息、代码文件以及相关数据。备份策略包括全量备份和增量备份，全量备份用于完整保存组件的当前状态，而增量备份则专注于备份自上次备份以来的变更内容，从而提高备份效率并节省存储空间。此外，备份数据会存储在异地存储设施中，以防止本地灾难导致数据永久丢失。
1.1.2.2.11. 气象组件恢复
气象组件恢复功能为短临应用仓库中的组件存在异常时，提供快速恢复的功能。在面对系统故障、数据丢失或组件损坏等突发情况时，快速有效的恢复机制能够确保气象业务的连续性。通过事先制定的恢复策略，系统可以依据备份数据，快速还原气象组件的元数据、配置信息、代码文件以及相关数据，将组件恢复到正常运行状态。恢复过程中，系统会校验数据的完整性和一致性。通过完善的气象组件恢复机制，能够最大限度减少业务故障时间，保障短临应用仓库的稳定性。
1.1.2.3. 气象组件共享服务
1.1.2.3.1. 用户认证管理
对用户身份进行认证，确保只有授权用户可以访问和操作气象组件，支持气象证书识别，保障系统的安全性，防止未授权访问。
1.1.2.3.2. 用户权限管理
用户权限管理通过精细化的权限设置，系统能够根据用户的角色和职责，为其分配不同的操作权限。普通用户仅具有浏览已发布的气象组件的权限，并可对已发布的组件申请使用下载权限。开发者可以上传、更新和管理自己开发的组件。管理员则拥有最高权限，负责审核组件发布、管理用户账户、监控系统运行状态以及维护整体安全性。通过严格的用户权限管理，短临应用仓库系统能够有效保障数据安全，防止未授权使用和操作，同时为不同用户提供符合其需求的功能和服务。
1.1.2.3.3. 气象组件展示
组件展示负责短临工程短临应用仓库中组件展示，以可视化的方式向用户展示注册并通过审核的组件。此功能提供了一个展示界面，使用户能够轻松浏览和搜索仓库中的组件，查看每个组件的详细信息，包括功能描述、版本历史、开发者信息、使用示例。用户可以根据自己的需求快速定位到合适的组件。
1.1.2.3.4. 气象组件评价展示
将用户提交的对使用的组件评分、评论等内容进行可视化展示，支持对组件的功能、性能、文档完整性和开发者支持等方面具体的评价信息，帮助其他短临业务的用户在查看组件时获得真实体验信息。 
1.1.2.3.5. 气象组件分类
对气象组件进行分类管理，方便用户快速查找所需组件，支持多级分类和自定义分类，帮助用户快速定位所需组件，提升用户体验。
1.1.2.3.6. 气象组件专题
创建气象组件专题，针对特定场景或需求推荐相关组件，帮助用户快速找到适合的解决方案，为用户提供针对性的组件推荐，提升组件的使用效率。
1.1.2.3.7. 气象组件标签
为气象组件添加标签，便于用户通过关键词搜索和筛选，支持用户自定义标签和系统推荐标签，帮助用户快速找到相关组件，提升搜索效率。
1.1.2.3.8. 气象组件查询
气象组件查询功能为用户提供高效、便捷的组件检索服务。用户可以通过关键词、分类、标签、版本号等多种方式，快速查找所需的气象组件，包括算法、数据、接口和插件等。查询结果会详细展示组件的元数据信息，如功能描述、适用场景、更新时间、版本历史以及依赖关系等，帮助用户全面了解组件的特性与用途。此外，系统还支持高级搜索功能，允许用户根据特定条件（如发布时间范围、支持的编程语言等）进行精准筛选，进一步提升查询效率。
1.1.2.3.9. 气象组件下发共享
组件下发共享是用户使用申请被授权后，提供将应用仓库中的组件下发功能，经过审核和授权的高质量气象组件（包括算法、数据、接口和插件等）可以被快速分发给有需求的用户或业务系统。用户可以根据自身业务场景，选择所需的组件进行本地部署或集成，从而实现气象应用的集约化运行以及对现有功能应用与拓展。此外，气象组件下发共享过程中会严格管理权限和数据流向，确保数据安全和知识产权保护，同时提供使用说明和文档支持，帮助用户快速上手和应用。
1.1.2.3.10. 气象组件下发加速
通过优化网络、配置升级代理等方式，加速气象组件的分发过程，减少等待时间，提升分发效率，确保组件能够快速到达用户手中。
1.1.2.3.11. 气象组件传输缓存
通过CDN技术为短临业务组件访问提供缓存，实现组件实体文件（源码/文档/演示素材等）的就近分发。采用多级缓存策略，智能调度最优节点，减少冗余传输。
1.1.2.3.12. 气象组件访问与部署申请
气象组件访问与部署申请确保气象软件应用资源合理利用。用户在需要使用特定的气象组件（如算法、数据、接口或插件等）时，必须通过系统提交访问或部署申请。申请过程中，用户需详细说明使用目的、预期应用场景以及所需组件的具体版本等信息。系统将根据用户的身份权限、组件的使用限制以及资源的可用性等因素进行审核。审核通过后，用户将获得相应的访问权限或部署授权，可以合法地使用组件进行研究、开发或业务应用。
1.1.2.3.13. 气象组件编辑与二次开发
用户在获得相应权限后，可以对已授权的气象组件进行编辑和定制化开发。通过这种方式，用户能够根据自身业务需求对组件的功能进行扩展、优化或调整，从而更好地满足特定应用场景的要求。系统提供了CloudIDE在线开发工具，帮助用户高效地完成组件二次开发工作。二次开发后的组件需要经过测试和审核流程，确保其符合技术规范和质量标准后能重新发布或部署。
1.1.2.3.14. 代码工程快速配置
支持用户在使用短临仓库中的组件时，快速完成访问源、依赖包、组件信息等的快速配置，提升开发效率。
1.1.2.3.15. 气象组件调用
用户在应用程序中调用气象组件提供的功能，支持多种调用方式和接口类型。调用功能帮助用户将组件功能集成到自己的应用中，提升开发效率。
1.1.2.3.16. 气象组件引用
在开发过程中引用气象组件，实现功能集成，简化了开发过程，帮助用户快速集成组件功能。
1.1.2.3.17. 气象组件离线下载
支持用户通过离线下载的方式，将组件实体文件及依赖资源批量下载至本地，构建可独立运行的离线环境。
1.1.2.3.18. 气象组件共享说明
针对不同语言、不同习惯的短临业务开发者，自动生成多种类型组件共享方式的使用方式的说明，以及相关的代码指令、示例等内容，方便快速使用。
1.1.2.3.19. 气象组件在线预览及试用
用户可以在应用仓库中在线预览和试用气象组件，评估其适用性，支持cloudIDE预览方式和试用环境。
1.1.2.3.20. 气象组件应用统计
对气象组件的使用情况进行统计分析，帮助管理员了解组件的使用情况，为资源优化提供数据支持。
1.1.2.3.21. 气象组件访问统计
对气象组件的访问情况进行统计分析，帮助管理员了解组件的访问情况，为查询策略提供数据支持。
1.1.2.3.22. 气象组件推荐
根据用户的行为和偏好，推荐相关的气象组件，帮助用户发现更多有价值的组件。
1.1.2.4. 气象组件应用仓库基础支撑
1.1.2.4.1. 访问负载均衡
气象组件应用仓库访问负载均衡优化用户对气象组件应用仓库的访问体验，确保系统在高并发访问时的稳定性和高效性。该功能通过智能调度负载策略，实时监测各个服务器节点的负载情况，动态分配用户请求到最优的服务器，避免单点过载，从而实现资源的均衡利用。在使用高峰期或用户访问量上升时，此功能会自动将流量分散到多个服务器节点，确保每个节点的负载都在合理范围内，避免因单点压力过大导致的系统卡顿或崩溃。
1.1.2.4.2. 组件安全扫描
通过安全扫描自动识别和评估组件中的潜在安全风险。在组件组测试与编辑后，通过接口的方式直接调用此功能，使用集成的先进安全扫描工具，自动化地对组件进行深入的安全分析。检测组件自身以及依赖中的安全漏洞，识别许可证合规性问题，以及发现可能的恶意代码，从而帮助管理者及时了解组件的安全状况，并采取相应的修复措施。安全扫描能够生成详细的报告，包括漏洞的严重性、影响的组件版本以及修复建议，使得管理员能够优先处理最严重的安全问题。
1.1.2.4.3. 组件评估集成
针对短临业务在运行过程中用到的组件或单独组件的运行，集成对接评估系统，完成全方面的评估，获取功能、性能等的评估报告，避免发布组件未达到预定的质量标准，影响用户使用。
1.1.2.4.4. 气象组件自适应发现
通过气象组件自适应发现机制，系统能够根据用户的需求，自动识别并推荐最适合的气象组件。自适应发现还支持对组件的动态更新和优化，确保在不同环境和条件下都能提供精准的气象服务。这种智能化的组件发现方式不仅提高了系统的运行效率，还为用户提供更加个性化和精准的气象应用体验。
1.1.2.4.5. 气象组件自适应升级
气象组件自适应升级通过智能化的升级机制，系统能够根据发现已授权的算法经过升级迭代。升级过程中，系统会自动评估组件的兼容性、以及对现有业务的影响，确保升级操作平稳、安全且高效。系统会在升级前后对组件进行备份和校验，确保其数据的完整性和安全性。自适应的升级方式能够有效降低人工干预，提高系统的稳定性和可靠性，同时为用户提供持续优化的气象服务体验。
1.1.2.4.6. 气象组件云服务集成
组件云服务集成为短临工程短临应用仓库构建云集成功能，允许仓库中的组件在容器云环境中无缝集成和运行。此功能利用容器化技术，将组件及其依赖项打包到轻量级的容器中，实现应用与运行环境的解耦，从而简化了部署和管理工作。通过容器云服务，组件可以实现快速的弹性伸缩，自动负载均衡，以及高效的资源利用，满足短临工程气象软件对高性能计算和数据处理的需求。组件能够快速响应气象数据的实时处理需求，实现跨地域的数据共享和协同工作，提高气象预报的准确性和时效性。
1.1.2.4.7. 气象组件使用情况分析
气象组件使用情况分析通过对用户对气象组件的使用行为进行监测和分析，系统能够收集到关于组件的访问频率、使用时长、用户反馈以及与其他组件的协同使用情况等多维度数据。这些数据经过深度挖掘和分析后，可以为系统管理员提供关于组件受欢迎程度、潜在问题以及优化方向的洞察。此外，使用情况分析还能帮助开发者了解用户需求，为新组件的开发提供依据，同时为用户提供个性化的推荐服务，引导其发现更多有价值的气象组件，从而提升整体的用户满意度和系统利用率。
1.1.2.4.8. 气象组件访问情况分析
通过对用户在气象组件库中的查询、访问行为进行监测和分析，支持记录包括组件访问次数等关键行为数据，帮助开发者了解短临业务需求。
1.1.2.4.9. 气象组件运行效益评估
组件运行效益评估分析组件在实际运行中的表现和价值。此功能通过对组件的申请数量，部署量，以及气象产品生成量等参数进行分析评估，帮助用户和管理者了解组件的运行效率、稳定性、用户满意度等重要指标。此外在组件运行效益评估中，同样可以进行多种评估方式，包括性能、资源利用率、故障率统计和成本效益分析等。这些评估方式能够评估关于组件整体运行效益，从而为决策提供支持。
1.1.2.4.10. 气象组件评价评估
根据用户的提交的评分等作为依据，支持管理员对组件的实际效益和使用情况进行分析评估，也支持开发者提供这些用户反馈进行后续的优化和更新，支撑短临组件良态共享。
1.1.2.4.11. 气象组件应用仓库任务状态信息采集
气象组件应用仓库任务状态信息采集负责对短临应用仓库系统运行状态进行全面、实时的监测与数据采集。该功能使系统能够及时发现并处理潜在问题，保障任务的顺利执行。监控功能涵盖了任务的启动、执行、暂停、结束等环节，还对数据库、数据文件、组件下发共享等关键环节进行全面监控。
1.1.2.4.12. 气象组件应用仓库用户行为信息采集
气象组件应用仓库用户行为信息采集负责对用户在短临应用仓库中的行为进行全面、实时的监测与数据采集。此功能通过数据采集精准捕捉用户与系统的交互行为，为系统优化、用户体验提升和安全监控提供数据支持。采集到的用户行为数据经过处理后，存储在数据仓库中，为后续的用户行为分析提供基础。通过分析这些数据，系统能够生成用户画像，了解用户偏好和行为模式。用户行为信息采集支持实时监控功能，能够及时发现异常行为，如频繁的错误操作或异常访问模式，为系统的安全防护提供预警。
1.1.2.4.13. 气象组件应用仓库日志管理
气象组件应用仓库日志管理对短临应用仓库运行过程中产生的各类日志信息进行全面收集、存储、处理与分析。此功能通过集中化管理，确保日志数据的完整性和可访问性，支持多种存储介质。它提供日志查询功能，支持按时间范围、日志级别、关键字等条件快速检索。同时，还具备日志解析和格式化功能，能够将不同来源的日志数据进行标准化处理，便于统一管理和分析。日志管理支持日志数据的长期归档和备份，确保数据在长时间运行中不会丢失，为系统的持续运行和历史数据追溯提供保障。
1.1.2.4.14. 智能应用能力集成
构建的智能应用服务流程、应用框架等，通过开发系统接口，和智能支持平台进行对接和交互，支持发布和共享智能应用组件，实现智能组件高效复用、集约共享的管理机制。
1.1.3. [bookmark: _Toc231543357]气象数据治理能力支撑子系统
1.1.3.1. 数据存储框架升级
采用微服务架构与容器技术，升级存储管理系统架构，建立数据描述元数据注册、存储结构注册、数据服务接口发布一体化发布功能，实现数据描述元数据、存储元数据、接口元数据的统一维护与管理。
1.1.3.2. 存储模型构建
1.1.3.2.1. 站点时序数据存储模型构建
完成站点时序数据的存储模型构建，与实时应用库进行适配，实现对存储元数据的系统化管理（包括数据注册、存储策略管理等）。根据短临预报预警业务对站点时序数据的存储及应用需求，构建站点时序数据模型，确定数据结构、数据操作、数据约束。确保时序数据的时间、位置、要素值在数据表中的一致性与合理性，支持站点时序数据的快速检索和更新。
1.1.3.2.2. 多维网格数据存储模型构建
完成多维网格数据的存储模型构建，与空间分析库进行适配，实现对存储元数据的系统化管理（包括数据注册、存储策略管理等）。为满足短临预报预警系统对复杂空间数据的需求，设计多维网格数据模型，包括范围、高度、时效、要素值等结构特征，使用数据立方体作为存储模型，支持多维矩阵的访问模型，以便高效地进行多维度数据分析和预报模型计算。
1.1.3.2.3. 向量数据存储模型构建
完成向量数据的存储模型构建，与向量数据库进行适配，实现对存储元数据的系统化管理（包括数据注册、存储策略管理等）。支持语料知识的向量化存储、分析查询和语料召回，保障短临业务向智能化的转型。
1.1.3.3. 存储资源管理
1.1.3.3.1. 存储资源统计与展示
针对空间分析库、实时应用库、服务库、分析库、对象存储、文件系统、向量数据库等存储资源，提供统一的管理功能。该模块实现各类数据库存储资源总量、使用量、日增量、日清除量、日净增量的采集与存储，同时发布服务接口，用于数据的获取与交互。从存储数据库、数据、用户等维度展示存储资源使用情况，其中数据维度涵盖在线存储情况以及数据归档数据存储情况，帮助用户全面了解存储资源的使用状态，以便进行合理的资源调配和管理决策。
1.1.3.3.2. 非结构数据目录空间统计
在业务使用中,管理员往往需要能够了解不同业务对目录空间的使用情况，需要能够对各个资料的存储使用进行估算，来合理分配NAS存储的使用，经常需要统计存储空间的使用量，增长情况，目前已有的统计方式只能对整体的使用上进行统计，对细粒度话的目录统计起来极为不便，统计效率慢，耗时久，难以实现对物理存储使用的统计需求。通过新增非结构化大小统计功能实现了通过虚拟目录分析各个对应物理目录的存储情况，包括每个目录的存储大小、文件数量、文件类型等，并记录了目录对应的资料编码，管理员可以直接通过资料编码查询该资料所属的所有目录占用多少存储，也可以直接根据目录来进行查询目录的大小，实现了任意目录都可以快速查询到存储大小的情况。
1.1.3.3.3. 专题数据资源管理优化
实现对各业务账户使用存储资源情况的查询统计，支持按多种条件混合检索、排序、数据导出等功能；实现对账户资源使用情况（包括专题数据、NAS/对象存储目录、中间件资源）的监控及告警，可对接短信平台或气政邮通知账户责任人；实现账户启用、禁用等功能，可实现对业务账户的专题库读写权限、数据直连库访问权限的灵活管理；当业务账户废弃或者下线时，支持对账户涉及的存储/数据资源按业务管理规定进行数据归档、清除、存储资源释放等操作。
1.1.3.3.4. 文件目录授权管理集成
对接数据湖系统，实现业务场景下对文件存储资源的各项管理功能的集成：
（1）优化现有非结构化资料文件目录配置管理以及目录规则定义管理功能；
（2）基于文件目录规则对接数据湖系统实现资料目录权限管控；
（3）梳理现有全部非结构资料，对文件目录按照最新规则定义进行规范化处理；
1.1.3.4. 两地三中心数据管理
1.1.3.4.1. 两地三中心数据容灾恢复策略
设计数据灾难恢复和应急响应策略，定义数据恢复流程和操作步骤，实现对分布式关系型数据库、分布式分析型数据库、文件数据、对象存储数据恢复脚本的调用，实现数据灾害恢复功能，保证数据灾难时的快速恢复能力。
1.1.3.4.2. 两地三中心数据一致性、完整性保障
针对短临业务特点，保障同一份数据在两地三中心各存储技术中的一致性和完整性，确保对外服务时数据的权威性。
1.1.3.5. 数据在线时间管理
1.1.3.5.1. 数据在线存储时间计算
基于现有确定的存储空间，通过用户访问行为分析、数据增量统计等多维度分析，梳理影响在线存储策略的主要特征，构建数据在线存储时长计算模型，动态推荐数据在各数据库的分布及存储时长，驱动数据存储策略优化。
1.1.3.5.2. 数据在线存储可视化配置
将数据基本信息、数据在线存储时间计算、数据被访问情况、归档情况等整合至同一可视化界面，支持前端配置数据在线时间，支持配置后的数据自动化清除。
1.1.3.6. 运维管理工具集
1.1.3.6.1. 模式数据解析工具
开发短临模式数据解析工具，自动解析识别并管理模式资料要素名、单位、层次类型、预报时次、预报时效等服务信息。
1.1.3.6.2. 数据迁移同步工具
开发数据迁移工具，支持多环境间结构化数据及非结构化数据的存储元数据及物理库数据的迁移。
1.1.3.6.3. 存储元数据导入导出匹配分析工具
开发存储元数据导入导出匹配分析工具，支持存储元数据的导入导出，并可定向匹配导入前后的一致性。
1.1.4. [bookmark: _Toc231543358]气象数据目录服务支撑子系统
1.1.4.1. 目录服务能力升级
1.1.4.1.1. 目录服务框架升级
实现虚拟目录检查功能，该功能为管理员提供了一个直观的问题清单，便于迅速识别并调整有问题的目录，从而有效预防各类异常，显著提升用户使用的稳定性和安全性。
1.1.4.1.2. 目录服务管理
实现主备元数据同步任务管理，支持管理员通过直观的管理页面直接修改配置，灵活调整目录映射的元数据同步策略。实现调度任务管理功能，引入动态任务调度机制，支持根据任务的实际执行情况动态调整任务的执行频率和优先级，并灵活优化任务队列的接收速率与处理能力。实现目录元数据智能运维，针对不同类型的异常场景，定制精细化的处理策略，并在用户通过“虚拟目录映射导入”、虚拟目录挂载、自动挂载等功能完成目录映射后，自动检测并动态调整不符合规则或预期的目录结构。实现资料信息查看功能优化，提升资料目录的功能性与管理效率，新增简要信息与详细信息的动态转换功能，在详细信息界面中清晰展示映射的物理目录路径、所属NAS存储名称、目录存储大小及文件数量等关键元数据，为用户提供更全面的目录视图。
1.1.4.1.3. 用户行为分析日志管理优化
实现用户行为日志信息生命周期管理，根据访问频率和存储成本，采用热、温、冷三级存储目录服务用户行为数据，对目录服务用户行为数据提供基于时间与存储策略结合方式实现自动压缩、迁移数据。同时支持对冷数据快速恢复，应对相关取证需求。实现用户行为详细信息备份管理，实现界面支持手动或定时备份指定时间段行为日志信息到指定存储位置，支持手动或定时删除指定信息，配置定时备份、定时删除策略，支持备份检查功能，确保数据备份成功。实现自动对比聚合行为信息，对历史原始行为数据进行处理压缩，并删除原始数据，为保证聚合压缩后的数据与原始数据的统计结果保持一致，定时对用户行为日志与数据聚合任务的数据开展自动对比分析，及备份完整性校验。
1.1.4.1.4. 目录服务客户端升级
实现目录服务客户端版本管理，在管理界面中增设客户端版本管理模块，该模块允许管理员上传多个版本的客户端，通过内置的发布按钮灵活控制是否将最新版本下发给用户。实现目录服务客户端主动升级，当客户端发布新版本时系统自动触发客户端下载最新版本至本地，确保客户端始终保持最新状态，涵盖Linux和Windows客户端。实现目录服务客户端自动部署脚本，一键式解决用户部署Linux客户端流程繁琐的问题，避免部署过程中一些步骤的遗漏，以及不同的环境中依赖包的缺少，系统的配置等。实现目录服务客户端异常信息自动收集，客户端出现异常时会在打印日志的同时将异常信息发送给服务端，服务端将该异常进行记录，管理员可以直接通过管理端页面快速查看客户的异常信息并按照提示进行处理。
1.1.4.1.5. 虚拟目录统计分析
实现虚拟目录统计分析，提供全面的存储资源可视化与管理能力，通过建立虚拟目录与实际物理存储之间的映射关系，实现存储资源的精细化管理和智能分析。主要实现了通过虚拟目录分析各个对应物理目录的存储情况，包括每个目录的存储大小、文件数量、文件类型等，并记录了目录对应的资料编码，管理员可以直接通过资料编码查询该资料所属的所有目录占用多少存储空间，也可直接根据目录来进行查询目录的大小，不同年份数据分布在哪些NAS上。通过分析形成多维度可视化报表，基于上述能力实现存储容量规划，基于历史数据预测未来存储需求，提供数据资产的全貌视图，支持决策制定。
1.1.4.1.6. 服务域管理
实现服务域管理，通过对计算集群进行逻辑和物理层面的隔离划分，实现多租户环境下的资源隔离与服务分级，确保不同业务线、部门群体获得独立、稳定的专属服务环境，提供新增服务域、发布、删除等功能操作。
1.1.4.2. 众创接口能力升级
1.1.4.2.1. 众创接口申请升级
当前众创接口权限管控只针对节点，缺乏对节点下接口层面的精细权限控制，为提高众创接口访问的安全性，优化众创接口的权限控制功能。实现权限粒度细化，在原有的服务节点粒度上，提升至单个众创接口的粒度。
1.1.4.2.2. 众创接口部署升级
当前众创接口主要支持结构化数据的使用，短临业务开展中，除了常用的地面观测数据等结构化数据外，也急需雷达、卫星等非结构化数据的使用。且众创服务启动时由root用户启动。一方面缺少对非机构化数据的快捷访问，另一方面使用root账户具备过高的权限进行远超业务所需权限范畴，存在一定安全隐患。为满足短临业务在众创接口中使用非结构化数据的需求，提高众创接口服务的安全性和便捷性，将本身由root用户启动的众创服务调整为业务用户启动，并新增文件目录服务的原生支持，降低root用户启动带来的安全风险。
1.1.4.2.3. 众创接口ROOT用户启动改造
实现众创接口ROOT用户启动改造，服务启动时，启动账户由原来ROOT用户修改为业务账户，增加业务账户启动内容，确保服务在更安全的环境下运行；注册、升级众创服务同步向容器计算节点逐个发送创建用户指令创建用户。
1.1.4.2.4. 众创原生文件目录服务支撑
实现众创原生文件目录服务支撑，在众创计算节点安装数据湖客户端，让服务可以以高效调用数据湖中的各类资源；业务用户申请数据权限（包含文件目录服务权限），实时将用户授权信息同步发送给数据湖侧，给众创计算节点赋权，确保了用户权限及时准确的分配，避免出现权限混乱或缺失的情况；用户注册、升级众创服务时，有访问文件目录服务需求，需要配置容器挂载目录将文件目录地址挂载到容器中。注册后的服务便能够正常访问文件目录数据，保障业务流程的顺畅进行。
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1.2.1. [bookmark: _Toc231543360][bookmark: _Toc222145455]气象中试仿真环境
1.2.1.1. 时效性
气象中试仿真环境的性能指标包括：
1、跨数据中心结构化数据同步速度大于1000条每秒，非结构化数据同步速度大于300MB每秒。
2、数据跨数据中心访问平均时效小于0.5秒。
3、针对中试仿真环境，业务融入周期从周缩短到天；评估结果与实际运行的指标偏差低于10%；基于仿真融入的镜像、算法等不存在高危漏洞。
1.2.1.2. 系统稳定性
本系统需要提供7*24小时不间断服务，因此，无论是计算机软件和硬件系统都必须具有较高的可靠性，及发生故障后快速恢复的能力。具体要求如下：
（1）在支撑平台可靠性的保证下，关键高可用业务系统在3分钟内快速恢复运行状态。
（2）年故障总时间小于12小时，故障恢复时间小于1小时。
（3）成熟性标准：
（17*24小时业务运行期间，平均故障间隔时间（MTBF：Mean Time Between Failure）不小于1个月。
（4）容错性标准：
1. 关键进程偶发故障恢复率100％；
2. 主机单点故障恢复率100％；
3. 任一节点故障后，其它节点可接替该节点的业务进行服务。
1.2.1.3. 易操作性
为便于操作人员的人工干预，系统中有关运行参数的修改，应提供直观、方便的修改界面；系统出现中断时，重新启动方便快捷，自动检查和运行未完成作业。
1.2.1.4. 可维护性
应具有较好的可扩展性，为进一步的扩充和改造提供方便。除了要求软件本身具有良好的维护性外，还应当拥有离线的维护环境，以便在不影响正常业务的情况下进行软件的维护工作。对软件设计的要求应包括软件的易分析性、易改变性、稳定性和易测试性。
· 易分析性标准：
· 所有应用软件能够捕获到的计算机系统故障或应用软件错误都应在尽可能低的级别上探查和捕获并以适当的形式记录或向操作员发送错误状态与报告；
· 错误状态和报告（或消息）应是统一编码、结构化和自描述的。即从错误状态码和错误消息正文串即可判断软件捕获到的错误的位置、类型和可能的原因；
· 错误报告（或消息）对于可预知（即可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到独立的处理步骤或函数，不可预知（即不可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到模块或进程。
· 易改变性标准：
· 处理软件的任务及其任务环境参数可从外部配置和修改，并可从数据库中自动生成；
· 公用接口（包括错误状态码、常数等）结构应统一说明，所有对这些接口说明的引用都应当指向同一个说明实体。
· 稳定性标准：
· 软件模块整体上应是结构化、层次化和功能单一的；
· 软件模块的处理和接口应是封装的。即处理的改变仅影响其所在的模块，接口的改变仅影响使用该接口的模块。
· 易测试性标准：
· 软件接口是标准化的；
· 测试程序有测试模拟和工具软件支持，可自动或半自动执行；
测试程序是可固化和可重复的。
1.2.1.5. 规范性
 本系统的设计须采用相关技术标准规范，严格遵循软件工程规范化的设计原则，不同的设计阶段进行严格的设计评审及完成相应的设计文档等，对整个设计过程进行规范化的管理和控制。

1.2.2. [bookmark: _Toc231543361]短临应用仓库子系统
1.2.2.1. 时效性
1、数据级别和类型划分页面数据请求小于1秒，综合数据存储概览信息查询时效性小于3秒，数据在线存储策略推荐时效性小于5秒，算力资源使用分析及智能推荐时效性小于5秒，气象接口管理支持用户同时访问数量100，组件同步平均性能延时小于20秒。
2、跨数据中心结构化数据同步速度大于1000条每秒，非结构化数据同步速度大于300MB每秒。
3、数据跨数据中心访问平均时效小于0.5秒。
4、软件上线迁移，支持到应用仓库的无感发布实现：规范气象组件发布的内容，发布时效达分钟级，支持发布的回滚。
1.2.2.2. 系统稳定性
本系统需要提供7*24小时不间断服务，因此，无论是计算机软件和硬件系统都必须具有较高的可靠性，及发生故障后快速恢复的能力。具体要求如下：
（1） 软件接口句法性错误检出、屏蔽率100％，关键进程偶发故障恢复率100％，主机单点故障恢复率100％。
（2） 在支撑平台可靠性的保证下，关键高可用业务系统在3分钟内快速恢复运行状态。
（3） 年故障总时间小于12小时，故障恢复时间小于1小时。
（4） 成熟性标准：
7*24小时业务运行期间，平均故障间隔时间（MTBF：Mean Time Between Failure）不小于1个月。
（5） 容错性标准：
a. 关键进程偶发故障恢复率100％；
b. 主机单点故障恢复率100％；
c. 任一节点故障后，其它节点可接替该节点的业务进行服务。
1.2.2.3. 易操作性
为便于操作人员的人工干预，系统中有关运行参数的修改，应提供直观、方便的修改界面；系统出现中断时，重新启动方便快捷，自动检查和运行未完成作业。
1.2.2.4. 可维护性
应具有较好的可扩展性，为进一步的扩充和改造提供方便。除了要求软件本身具有良好的维护性外，还应当拥有离线的维护环境，以便在不影响正常业务的情况下进行软件的维护工作。对软件设计的要求应包括软件的易分析性、易改变性、稳定性和易测试性。
· 易分析性标准：
· 所有应用软件能够捕获到的计算机系统故障或应用软件错误都应在尽可能低的级别上探查和捕获并以适当的形式记录或向操作员发送错误状态与报告；
· 错误状态和报告（或消息）应是统一编码、结构化和自描述的。即从错误状态码和错误消息正文串即可判断软件捕获到的错误的位置、类型和可能的原因；
· 错误报告（或消息）对于可预知（即可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到独立的处理步骤或函数，不可预知（即不可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到模块或进程。
· 易改变性标准：
· 处理软件的任务及其任务环境参数可从外部配置和修改，并可从数据库中自动生成；
· 公用接口（包括错误状态码、常数等）结构应统一说明，所有对这些接口说明的引用都应当指向同一个说明实体。
· 稳定性标准：
· 软件模块整体上应是结构化、层次化和功能单一的；
· 软件模块的处理和接口应是封装的。即处理的改变仅影响其所在的模块，接口的改变仅影响使用该接口的模块。
· 易测试性标准：
· 软件接口是标准化的；
· 测试程序有测试模拟和工具软件支持，可自动或半自动执行；
· 测试程序是可固化和可重复的。
1.2.2.5. 规范性
 本系统的设计须采用相关技术标准规范，严格遵循软件工程规范化的设计原则，不同的设计阶段进行严格的设计评审及完成相应的设计文档等，对整个设计过程进行规范化的管理和控制。
1.2.3. [bookmark: _Toc231543362]气象数据治理能力支撑子系统
1.2.3.1. 时效性
系统需满足短临业务高时效需求，保证海量数据交互下的快速响应，具体性能指标要求如下： 
（1）系统具有故障自动恢复能力的高可用性（99.99%），满足7*24的不间断服务需求。
（2）可实现数据秒级寻址、定位、分钟级读取并返回存放于在线设备的检索结果。
1.2.3.2. 系统稳定性
本项目设计实现上要考虑系统长期运行的稳定性和可靠性。软件在运行期间，针对任何一个重要操作，都必须具有判断错误的能力，必要时可以进行完整的回退或恢复性操作来避免宕机，否则要发出报警消息，以便于人工干预。
本系统需要提供7*24小时不间断服务，因此，无论是计算机软件和硬件系统都必须具有较高的可靠性，及发生故障后快速恢复的能力。具体要求如下：
（1）在支撑平台可靠性的保证下，关键高可用业务系统在3分钟内快速恢复运行状态。
（2）年故障总时间小于12小时，故障恢复时间小于1小时。
（3）成熟性标准：
7*24小时业务运行期间，平均故障间隔时间（MTBF：Mean Time Between Failure）不小于1个月。
（4）容错性标准：
关键进程偶发故障恢复率100％；
主机单点故障恢复率100％；
任一节点故障后，其它节点可接替该节点的业务进行服务。
1.2.3.3. 易操作性
为便于操作人员的人工干预，系统中有关运行参数的修改，应提供直观、方便的修改界面；系统出现中断时，重新启动方便快捷，自动检查和运行未完成作业。
1.2.3.4. 可维护性
应具有较好的可扩展性，为进一步的扩充和改造提供方便。除了要求软件本身具有良好的维护性外，还应当拥有离线的维护环境，以便在不影响正常业务的情况下进行软件的维护工作。对软件设计的要求应包括软件的易分析性、易改变性、稳定性和易测试性。
· 易分析性标准：
· 所有应用软件能够捕获到的计算机系统故障或应用软件错误都应在尽可能低的级别上探查和捕获并以适当的形式记录或向操作员发送错误状态与报告；
· 错误状态和报告（或消息）应是统一编码、结构化和自描述的。即从错误状态码和错误消息正文串即可判断软件捕获到的错误的位置、类型和可能的原因；
· 错误报告（或消息）对于可预知（即可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到独立的处理步骤或函数，不可预知（即不可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到模块或进程。
· 易改变性标准：
· 处理软件的任务及其任务环境参数可从外部配置和修改，并可从数据库中自动生成；
· 公用接口（包括错误状态码、常数等）结构应统一说明，所有对这些接口说明的引用都应当指向同一个说明实体。
· 稳定性标准：
· 软件模块整体上应是结构化、层次化和功能单一的；
· 软件模块的处理和接口应是封装的。即处理的改变仅影响其所在的模块，接口的改变仅影响使用该接口的模块。
· 易测试性标准：
· 软件接口是标准化的；
· 测试程序有测试模拟和工具软件支持，可自动或半自动执行；
· 测试程序是可固化和可重复的。
1.2.3.5. 规范性
本系统的设计须采用相关技术标准规范，严格遵循软件工程规范化的设计原则，不同的设计阶段进行严格的设计评审及完成相应的设计文档等，对整个设计过程进行规范化的管理和控制。
1.2.4. [bookmark: _Toc231543363]气象数据目录服务支撑子系统
1.2.4.1. 时效性
本项目的运行需要高可靠性、海量数据高效服务。具体如下：
1. 当前数据服务平均访问时效为0.38秒，提升至0.28秒。
2. 短临业务数据分块加速数据服务接口时效达到秒级。
1.2.4.2. 系统稳定性
本项目设计实现上要考虑系统长期运行的稳定性和可靠性。软件在运行期间，针对任何一个重要操作，都必须具有判断错误的能力，必要时可以进行完整的回退或恢复性操作来避免宕机，否则要发出报警消息，以便于人工干预。
本系统需要提供7*24小时不间断服务，因此，无论是计算机软件和硬件系统都必须具有较高的可靠性，及发生故障后快速恢复的能力。具体要求如下：
（1）在支撑平台可靠性的保证下，关键高可用业务系统在3分钟内快速恢复运行状态。
（2）年故障总时间小于12小时，故障恢复时间小于1小时。
（3）成熟性标准：
7*24小时业务运行期间，平均故障间隔时间（MTBF：Mean Time Between Failure）不小于1个月。
（4）容错性标准：
关键进程偶发故障恢复率100％；
主机单点故障恢复率100％；
任一节点故障后，其它节点可接替该节点的业务进行服务。
1.2.4.3. 易操作性
为便于操作人员的人工干预，系统中有关运行参数的修改，应提供直观、方便的修改界面；系统出现中断时，重新启动方便快捷，自动检查和运行未完成作业。
1.2.4.4. 可维护性
应具有较好的可扩展性，为进一步的扩充和改造提供方便。除了要求软件本身具有良好的维护性外，还应当拥有离线的维护环境，以便在不影响正常业务的情况下进行软件的维护工作。对软件设计的要求应包括软件的易分析性、易改变性、稳定性和易测试性。
· 易分析性标准：
· 所有应用软件能够捕获到的计算机系统故障或应用软件错误都应在尽可能低的级别上探查和捕获并以适当的形式记录或向操作员发送错误状态与报告；
· 错误状态和报告（或消息）应是统一编码、结构化和自描述的。即从错误状态码和错误消息正文串即可判断软件捕获到的错误的位置、类型和可能的原因；
· 错误报告（或消息）对于可预知（即可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到独立的处理步骤或函数，不可预知（即不可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到模块或进程。
· 易改变性标准：
· 处理软件的任务及其任务环境参数可从外部配置和修改，并可从数据库中自动生成；
· 公用接口（包括错误状态码、常数等）结构应统一说明，所有对这些接口说明的引用都应当指向同一个说明实体。
· 稳定性标准：
· 软件模块整体上应是结构化、层次化和功能单一的；
· 软件模块的处理和接口应是封装的。即处理的改变仅影响其所在的模块，接口的改变仅影响使用该接口的模块。
· 易测试性标准：
· 软件接口是标准化的；
· 测试程序有测试模拟和工具软件支持，可自动或半自动执行；
· 测试程序是可固化和可重复的。
1.2.4.5. 规范性
本系统的设计须采用相关技术标准规范，严格遵循软件工程规范化的设计原则，不同的设计阶段进行严格的设计评审及完成相应的设计文档等，对整个设计过程进行规范化的管理和控制。
1.3. [bookmark: _Toc231543364]故障处理要求
1.3.1. [bookmark: _Toc12354][bookmark: _Toc395794201][bookmark: _Toc1580576772][bookmark: _Toc119829556][bookmark: _Toc391375335][bookmark: _Toc231543365]软件系统出错处理
当各类业务处理服务出错后，提供处理状态回滚，记录错误日志，为故障处理提供依据。可采用人工干预的方式重新启动服务，继续执行尚未完成的作业。
1.3.2. [bookmark: _Toc381093614][bookmark: _Toc13091][bookmark: _Toc395794202][bookmark: _Toc119829557][bookmark: _Toc391375336][bookmark: _Toc231543366]系统容错与数据备份
包括服务器和存储设备在内的主要设备和易损件都要有备份和容错机制；有备份设备或备件的，应当做到热备份并可以自动切换，当无法做到的，要做好切换准备，可以手动切换和恢复；系统软件备份运行版本，应用程序要备份当前运行版本，应用数据要定期进行备份。
1.4. [bookmark: _Toc173724505][bookmark: _Toc391375340][bookmark: _Toc173723972][bookmark: _Toc173723791][bookmark: _Toc1244135144][bookmark: _Toc181][bookmark: _Toc173723838][bookmark: _Toc171218561][bookmark: _Toc395794203][bookmark: _Toc119829558][bookmark: _Toc231543367]其他专门要求
1.4.1. [bookmark: _Toc426703489][bookmark: _Toc426703486][bookmark: _Toc426703488][bookmark: _Toc426703490][bookmark: _Toc426703487][bookmark: _Toc9291][bookmark: _Toc119829559][bookmark: _Toc131094369][bookmark: _Toc391375342][bookmark: _Toc395794205][bookmark: _Toc231543368][bookmark: _Toc391375343][bookmark: _Toc90990259][bookmark: _Toc86812814][bookmark: _Toc395794207][bookmark: _Toc176762809][bookmark: _Toc16448][bookmark: _Toc138148071][bookmark: _Toc1988998443][bookmark: _Toc176757447][bookmark: _Toc161475271][bookmark: _Toc119829562][bookmark: _Toc176762294]安全性要求
本项目将确保在信息安全和数据保护方面具备充分的保障措施，所有软件应符合二级等保安全标准，通过安全评估。具体要求如下：
（1）网络/系统安全监测
确保网络上的信息和资源不被非授权的用户通过物理连接进入系统所使用，修改或破坏。
在应用服务器以及数据库服务器上定制适当的用户口令策略，开通系统的审计和日志功能，对关键行为进行记录，并能够删除不必要的用户组。
（2）网络/系统安全检查
能够检测重要服务器上只开通必要的服务，而且服务的配置是合法的。
能够检测网络设备的配置合法。
（3）身份认证和授权
保证身份认证和授权的有效性，支持用户名/密码方式的认证，用户可以查看重置密码历史。
（4）数据安全性
能够保证接收和发送的数据完全一致，并保证不同系统之间数据交换的及时性和准确性。
能够合理利用数据库权限控制机制以及数据冗余方式保证应用数据的安全性。
1.4.2. [bookmark: _Toc231543369]设计约束与要求
(a) 遵循现有天擎系统建设标准规范，并依托现有版本进行迭代建设。
(b) 部署资源应支持现有的硬件环境，及未来的国产化底层环境。
(c) 采用成熟可靠的技术、遵循通用开放的标准，构建安全、可靠、实时、易用的服务平台。
(d) 在技术实现上要满足系统后台运行环境支持Linux等主流操作系统，部署环境支持云平台；服务器、存储和虚拟化软件技术产品与现有云平台软硬件环境完全兼容、无缝整合、协同工作，不影响原有业务运行。
(e) 网站开发语言推荐采用Java，数据存储管理功能开发总体不超过2种开发语言，推荐使用JAVA或C/C++。
(f) 相关web系统支持并兼容微软IE、Google和Firefox等主流浏览器的最新版本。
(g) 符合《气象信息化标准》，包括气象数据分类与编码、气象数据元、气象核心元数据、气象数据文件命名规范、气象数据传输规范、气象元数据同步规范、气象数据存储结构规范、气象数据服务接口标准、气象应用系统开发规范、公共云数据管理规范等。
[bookmark: _Toc166187013][bookmark: _Toc525292944][bookmark: _Toc89681331][bookmark: _Toc28455][bookmark: _Toc89681580][bookmark: _Toc525198871][bookmark: _Toc231543370]技术服务要求
1.5. [bookmark: _Toc1366382299][bookmark: _Toc119829563][bookmark: _Toc21792][bookmark: _Toc231543371]进度要求
[bookmark: _Toc119829564][bookmark: _Toc17972][bookmark: _Toc1744661922]建设项目的研制要求完全按软件工程的方法和过程实施，其研制过程主要包括需求分析、概要设计、详细设计与编码调试、系统集成与测试、系统部署与初验、试运行、系统验收七个阶段，研制周期12个月内。下表给出了任务各阶段的进度要求：
表5-1项目开发进度表
	软件研发过程
	进度要求
（月数）
	基本要求

	需求分析
	2
	完成任务书中所有软件功能的分析，提交软件需求阶段应提交的各类文档，通过评审

	概要设计
	1
	完成任务书中所有软件功能的设计，提交概要设计阶段应提交的各类文档，提供客户端原型设计，通过评审

	详细设计与编码调试
	5
	完成详细设计、程序编码、调试和单元测试，要求签订合同后8个月实现建设主体功能的开发上线

	测试方案
	1
	完成测试方案编制，按照气象信息化系统工程安全等保测评标准，通过安全评估，并通过评审

	系统部署与初验
	2
	完成系统功能确认测试、运行环境配置、系统应用集成与部署和系统初验

	试运行
	1
	完成不少于1个月的连续无重大故障试运行。

	系统终验
	
	完成系统最终验收、培训并移交。


1.6. [bookmark: _Toc231543372]软件交付物要求
软件交付物提供电子版1套，硬拷贝1套，文档交付物中重要的技术文档应按工程管理办法要求通过专家评审。
（1）产品交付物
	序号
	产品名称

	1
	应用软件安装包

	2
	源代码、工程文件及程序说明


（2）文档交付物
	工作内容
	技术文档
	管理文档

	需求分析
	软件需求规格说明书
	软件开发计划

	设计和开发
	概要设计说明书
	

	测试
	软件测试方案
	

	
	软件测试报告
	

	初验
	用户手册
	初验申请

	
	运行维护手册
	

	
	系统部署及配置说明书
	

	试运行
	试运行评估报告
	

	培训
	培训教程
	

	终验
	验收报告
	终验申请

	
	技术总结报告
	

	其他
	
	项目周报

	
	
	会议纪要


1.7. [bookmark: _Toc119829565][bookmark: _Toc791206916][bookmark: _Toc27981][bookmark: _Toc231543373]项目组织与管理要求
1.7.1. [bookmark: _Toc11445][bookmark: _Toc595894988][bookmark: _Toc119829566][bookmark: _Toc231543374]编制软件开发实施进度计划并组织实施
· 提供软件开发实施详细计划。
· 每周向甲方提供工作实施进展情况，并提出相关建议。
· 解决软件开发实施过程中出现的各种技术问题。
· 协助甲方处理实施过程中出现的质量事故。
· 计划周密，当项目建设过程中出现变化时，要能及时做出调整。
· 要有规范的整体项目管理、项目质量管理和进度管理机制。
1.7.2. [bookmark: _Toc9563][bookmark: _Toc119829567][bookmark: _Toc1490817355][bookmark: _Toc231543375]进行项目开发的日常组织、管理、协调
· 参加甲方组织的与项目建设有关的各类会议。
· 要遵循相应的项目管理规范，并有相应的项目管理文档。
· 对项目建设任务中出现的调整，要及时做出安排，并尊重甲方的安排。
1.8. [bookmark: _Toc22525][bookmark: _Toc119829568][bookmark: _Toc1475575936][bookmark: _Toc231543376]项目的人员及组织机构要求
乙方必须成立合理的组织机构，建立健全保障设计、开发工作顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目工作。
在组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保项目顺利实施，应分别配备有项目经理、技术负责人承担本项目工作，项目经理和技术负责人都应具有3年以上软件管理或开发的经验，负责并完成过至少3个服务类软件设计的经验。团队负责人（项目经理）应有计算机软件专业背景和信息系统项目管理师（高级）证书，技术人员必须具有两年以上相关项目软件设计、开发和集成经验，能够与用户进行良好的沟通。
乙方应组成至少15人的服务团队，并确保服务于本项目的核心技术人员及主要开发人员稳定，并全部在中国气象局驻场开发，未经甲方允许不得调整核心团队成员，甲方有权要求更换乙方项目团队成员。此外，乙方应确保在开发建设中能适应甲方的需求变更，如需要开发的工作任务可能有20%以内的增加和变更。
1.9. [bookmark: _Toc166187020][bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc231543377][bookmark: _Toc89681338][bookmark: _Toc89681587]培训要求
1）培训方式应包括现场培训和集中培训，并应在进行培训之前向招标人提交一份详细的培训计划。
2）中标人应以培训目标的实现为目的组织培训，确保每一位系统使用人员能够掌握本软件知识、独立、熟练地完成操作，保证系统用户能够独立处理软件系统故障、开展软件调优。培养系统技术人员掌握本任务书涉及的中间件服务，达到自主可控目标。
3）集中培训地点由招标人根据本项目实际情况确定，培训形式包括但不限于现场与集中培训及远程培训。确保培训次数不少于3次，每次培训时间不少于1天，培训人次不少于10人次，具体培训时间由招标人与中标人根据项目进展情况协商确定。
4）中标人负责为培训搭建所需的环境，并提供培训教材等相关用品。
1.10. [bookmark: _Toc166187021][bookmark: _Toc16637][bookmark: _Toc231543378]安全保密要求
投标人必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与招标人签订的保密协议，未经招标人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。
1.11. [bookmark: _Toc8467][bookmark: _Toc166187022][bookmark: _Toc231543379]售后服务要求
应用系统软件通过全部测试并终验合格后，进入1年质保期。质保期期间中标人需提供免费驻场技术支持（主要技术人员至少4人）。质保期满后提供3年免费技术支持服务，期间产生的费用由中标人承担。
质保期期间，中标人对部署的系统提供售后保障服务。系统发生异常情况，在接到招标人的通知后，中标人技术人员应提供7*24小时的服务响应，随时进行电话应答；30分钟内完成远程登录诊断。需要现场解决的问题，中标人技术人员须在1小时内到达现场故障排查。
质保期后，中标人提供每周5天*8小时的远程或现场运维支持，并以合理价格提供软件功能改进技术服务。
1.12. [bookmark: _Toc166187023][bookmark: _Toc30223][bookmark: _Toc231543380]知识产权要求
全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，归招标人所有。中标人有不可争议的义务确保招标人依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均由中标人独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及招标人为排除任何争议或瑕疵所应当或所需支付的一切相关/或由此引起的费用。
中标人应当保证其有关参与本次采购相关的活动包括履行本次采购的任何行为，以及本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权、均应当由中标人独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及招标人为排除任何争议及/或赔偿侵权所应当或所需支付的一切相关及/或由此引起的费用。
1.13. [bookmark: _Toc26645][bookmark: _Toc166187024][bookmark: _Toc231543381]技术支持要求
中标人需要为招标人提供与本项目设计、开发和集成有关的各类技术咨询服务，协助招标人预见本项目设计、开发和系统集成工作中和项目其他建设工作中可能发生的问题和困难，并向招标人提出解决的办法或建议。
在系统的运行维护阶段提供技术支持。对运行过程中出现的新问题提供建议和解决方案。维护工期范围内由运维工作产生的一切费用，包括运维项目验收、评审过程产生的费用均由中标人一方承担。
提供其他与项目相关的技术服务，积极协助配合招标人开展与项目有关的工作。
技术支持工作需要及时、有效，充分满足项目建设的需求。
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[bookmark: 投标被拒绝条款专用部分_JJTK]第八章  投标被拒绝条款专用部分
本项目投标被拒绝专用条款详见下表。除下表及第三章投标被拒绝条款通用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。下表具体内容以采购中心编制的招标文件为准。投标人若不符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
	序号
	对应
条款号
	内 容

	第六章 投标人须知专用部分

	1. 
	5.2
	无

	2. 
	
	

	第八章  采购需求

	3. 
	
	无


注：根据项目具体情况，对投标人有具体要求，且投标人必须遵守的，逐条列出。
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第三分册：采购合同

[bookmark: 采购公告合同部分_ZBGGHT]第九章  合同条款专用部分
（本合同模板仅供参考，最终合同文本以双方签订为准）





合同协议书





项目名称：________________________________________
项目编号：________________________________________
合同编号：________________________________________
    

甲方：_____国家气象信息中心________________
乙方：______________________________________

      _____国家气象信息中心______(以下简称“甲方”)在本项目中所需货物和服务由中国气象局政府采购中心在境内进行公开招标，经评审委员会评定，确定________________________(以下简称“乙方”)为中标人。
    甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商，同意按下述条款和条件签署________________________ 采购合同(以下简称“合同”)。
一、定义
本合同下列术语应解释为：
1.1合同要素
(a)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
(b)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方
应支付给乙方的价格。
(c) “合同条款”系指本合同条款。
(d) “技术要求”指的是招标文件中的技术要求。
1.2 实体
(a)“甲方”系指购买货物和服务的单位或其指定的采购代理。
(b)“乙方”系指提供本合同项下货物/服务的公司或实体。
(c) “最终用户”系指授权甲方采购合同项下货物和服务的使用单位。
(d)“项目现场代表”由甲方任命的代表，负责执行甲方在项目现场的合
同义务。
1.3  事项
(a) “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。详见合同附件
(b) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。详见合同附件。
(c) “资料”指乙方在合同项下，向甲方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向甲方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导
(d)“知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43](e）“预付款保函”指由银行向甲方开具的预付款保函，有效期截至时间不得早于合同最终验收时间。
(f）“履约保函”指由银行向甲方开具的履约保函，有效期截止时间不得早于合同最终验收时间。
1.4活动
(a) “交付”是指乙方按照合同规定，向甲方提供货物/服务。
(b) “调试”指乙方在完成了安装之后，为准备验收而进行的运转测试，详见合同附件的技术要求
(c) “验收”是指所有合同项下所供货物/服务在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，甲方予以接受。
1.5  地点和时间
(a) “项目现场”指的是货物/服务交付和安装的场所。
(b) “天”指日历天数。
(c) “周”指按中国习惯开始的连续七天
(d) “年”指连续的12个月。
(e) “保证期”是指自合同验收合格之日起一定时间内，乙方保证所供产品的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。
双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
     1．                                        
     2．                                      

二、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（一）本项目招标文件、中标人的投标文件；
（二）投标人提交的投标函格式
（三）软件开发及设备、系统软件购置响应及报价表
（四）项目实施方案
（五）培训方案
（六）验收办法
（七）中标通知书
（八）调试、安装、交付（货）时间地点一览表
三、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
四、合同标的
本合同所提供的货物及数量详见合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）。
合同货物清单
	No.
	开发的软件名称及规格
	数量
	品牌
	单价（元）
	合同最终验收时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、合同金额
根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币：___________元 (大写)，___________元（小写），分项价格详见合同货物清单（附件一）。
六、付款方式
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]1、签订本合同后10个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额60%的预付款保函，即人民币        (大写)，        元(小写)，有效期截止_  _年_  _月_   日。甲方收到上述预付款保函后10个工作日内向乙方支付合同总金额的100%，即人民币     (大写),          元(小写)。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]2、项目初验合格且收到初验合格证明后10个工作日内，甲方退还乙方该预付款保函。同时，乙方向甲方提供合同总金额10%的履约保函，即人民币         元（大写）：          元（小写），有效期截止_  _年_  _月_   日。甲方收到上述履约保函后10个工作日内向乙方支付合同总金额的0 %，即人民币：         元（大写）：           元（小写）；
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]3、项目终验合格且收到终验合格证明10个工作日内，甲方向乙方退还该履约保函。
4、上述付款条件满足，但项目资金未完全下达，则付款时间延后为资金下达后15个工作日内。
七、交货时间和交货地点
乙方应当按以下方式向甲方交付合同标的物：
     1．乙方交付内容：   需求分析报告，概要设计报告，详细设计报告，技术规格说明书，技术开发文档（含源代码），测试报告，验收文档，使用操作说明手册，安装维护手册 （根据具体项目罗列） 。
     2．交付的时间及地点：    
乙方应在本合同生效后   日内在甲方所在地向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：
         1.                      
  2.                      
        ………            

八、原产地
本合同项下所提供的服务应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。
九、标准
1、本合同交付物应符合合同附件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
2、除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
十、甲方的权利和义务
1、甲方积极参与处理项目的管理、需求、沟通、验收等过程，推动项目按计划进行。
2、甲方安排项目负责人或项目小组全面配合乙方的工作，与乙方共同推进项目、解决问题、保障进度。
3、参与整个项目全过程，协助配合乙方做好需求调研、方案设计及现场等工作，对各项业务的需求报告及时确认，组织相关部门参加各阶段验收工作。
4、协调各业务部门配合乙方开展工作，保证乙方及时得到业务相关的技术资料、数据资料， 提供业务咨询，并提供现场安装的条件与支持。
5、按照工作计划进度，及时接受乙方的验收申请，组织并完成验收工作。
6、甲方应按合同规定的付款条件内，按时支付合同款项。
十一、乙方的权利和义务
l、合同正式生效后指定专门人员成立项目组，该项目组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与甲方项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作。
2、确定项目组下设的软件开发及实施人员。项目组的人员变化及时通知甲方，对于不能胜任人员根据甲方要求及时调换。
3、在甲方配合下根据本合同及附件各项要求完成软件的需求分析、设计、开发、测试和实施工作，及时发现并解决软件问题，不断完善达到软件需求和验收标准的规定。项目建设各阶段评审发生的评审费、文档印刷费等费用由乙方承担。
4、乙方需安排合理的项目组织机构和人员，确保项目规范性和沟通通畅。开展进度管理机制，每周向甲方提供工作开发进展情况，并提出相关建议。
5、乙方负责对甲方业务人员进行系统操作培训，对甲方技术人员进行系统安装培训和系统维护培训。
6、在整个项目的建设过程中，乙方按照合同和验收要求，提交相应的文档。对项目过程中的变更事项，由双方单位协商调整并以书面确认，最终以相应的正式变更协议为准。
7、系统正式运行后，定期回访用户，当软件出现重大缺陷问题井影响到甲方实际应用时需及时响应并派人到现场解决。
8、工作现场严格遵守甲方的规定。
9、当遇到“ 不可抗力” 的影响不能按计划实施，有权提出工程延期申请。
10、乙方保证不在产品和及相关服务中设置任何形式的后门程序、未公开接口或特权访问通道，不通过技术手段远程控制甲方系统或设备，未经甲方同意不修改系统配置、删除数据或中断服务。一旦发现设置后门或非法获取数据，甲方有权立即终止合同。若因上述行为导致数据泄露、系统故障，乙方需赔偿全部直接损失（包括数据恢复费用、业务中断损失、监管罚款等），并承担因此产生的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK20]11未经甲方书面同意，乙方不得单方面要求升级、更换产品或服务，不得因甲方拒绝升级而降低服务质量或中断服务。如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，乙方应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内告知甲方，经甲方同意后应立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。
12、除基于法院判决、行政命令或经甲方书面授权外，乙方不得以任何形式（包括但不限于复制、发布、公开、共享、转让、许可、展示等）向任何第三方披露源代码、算法、软件程序、开发文档、实施方案、拓扑图、技术架构、接口规范等信息。如乙方违反约定，应立即停止披露行为，采取有效措施消除影响。
十二、使用合同文件和资料
1、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
2、没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同所列举的任何文件和资料。
3、除了合同本身以外，合同所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。
4、除基于法院判决、行政命令或经甲方书面授权外，乙方不得以任何形式（包括但不限于复制、发布、公开、共享、转让、许可、展示等）向任何第三方披露源代码、算法、软件程序、开发文档、实施方案、拓扑图、技术架构、接口规范等资料。如乙方违反约定，应立即停止披露行为，采取有效措施消除影响。
5、对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。
6、保密义务不适用于下列信息：
（1）现在或以后进入公共领域的信息；
（2）能够证明在泄露时已被一方当事人持有,而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息
（3）一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。
十三、知识产权
1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该系统或系统的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当提供有利证据进行解释，确保交付甲方的研究开发成果不存在技术侵权情况。
2、如果甲方在使用该系统或系统的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。甲方因此承担连带赔偿责任的，甲方可向乙方追偿。
3、如果甲方发现任何第三方在甲方被许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应毫不延迟地通知乙方。乙方应在收到甲方通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方要求，乙方应授权甲方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方尽可能的协助。甲方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。
4、双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第     种方式处理：
    （1）            （甲、乙、双）方享有申请专利的权利。
    专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：                  
（2）按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：
   技术秘密的使用权：                                      
   技术秘密的转让权：                                      
   相关利益的分配办法：                                    
5、双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：  本项目建设成果的知识产权归甲方所有（根据项目情况填写）  。
十四、验收和交付
1、双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的成果进行验收：  按照本合同附件的技术规格和要求及项目需求分析说明书和概要设计报告对乙方研究开发成果进行验收 （根据具体项目确定）。
2、现场初步验收移交
本项目验收按照国标的软件工程相关规定执行。乙方完成软件安装测试(包括各软件分系统的功能和性能测试、软件集成)后，由乙方委托具备相关资质的第三方进行测试，出具测试大纲、测试方案、测试数据及测试报告。测试结果经甲方审定满足要求后，进行现场初步验收移交。届时，乙方将向甲方提交全部技术文档，甲方组成资料审查小组对技术文档的完整性与正确性进行审查。
3、正式验收交付
软件初步验收移交后进行为期一个月的试运行考核，考核期满并满足软件开发任务书要求后，乙方提出验收申请，经甲方认定具备验收条件，由甲方组织正式验收交付。
十五、质量保证
按照国标的软件工程化和质量保证要求执行。
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1、技术培训
（1）乙方免费对甲方的操作人员进行技术培训（操作、维护）。甲、乙双方共同商定培训计划，乙方负责组织实施，并要对培训人员进行考核。
（2）技术培训要有专人负责、编写专门的教材。所需设备和资料均由乙方无偿提供。
（3）培训具体事宜可根据研制进展情况由甲、乙双方另行商定。
2、技术服务
（1）从系统通过验收之日起开始计算，乙方应对提交的软件产品提供为期五年的免费系统维护期（其中第一年为质量保证期）。在质量保证期内，乙方应向甲方提供7*24小时的服务响应，保证甲方可以随时找到相应的技术人员，如有必要，要在6小时之内赶到现场予以技术支持；在本期内乙方应对系统提供必要的升级和缺陷修改。在系统维护期内，若发生实质性需求变更，乙方应以优惠的价格对系统进行修改。在质量保证期结束后，乙方应向甲方提供7*8小时的服务响应，保证甲方可以随时找到相应的技术人员，如有必要，要在12小时之内赶到现场予以技术支持。
（2）乙方应建立技术服务制度，与甲方协商维护约定，定期走访用户，进行巡检服务。
（3）双方确定，乙方应在向甲方交付合同标的物后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
    技术服务和指导内容：                              
    地点和方式：                                      
费用及支付方式：                                  
3、服务项目
（1）协助甲方完成竣工图设计。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]（2）免费维护五年。维护期结束后，提供有偿优惠服务，只收取工本费。
4、资料项目
（1）提供软件设计方案；
（2）软件设计文档（含需求分析、概要设计、详细设计、编码）、数据库设计说明、软件测试计划、软件测试方案；
（3）软件用户手册（包含二次开发内容）、系统维护手册（包括故障查找和排除指南）；
（4）全部软件源代码、可执行代码等（以上文档提供电子版x套，硬拷贝x套）。
（5）所有资料均需提供中文版
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1、乙方提供的软件产品中，不得引用或复制未经第三方授权的代码和数据，并承担由此而导致的全部法律责任。
2、项目中软件成果和产权归甲方所有，未经甲方同意乙方不得转移或使用。系统通过验收后，所有文档、软件和资料由甲方统一归档。
3、项目中由甲方提供的算法和方法所对应的软件成果和产权归甲方所有，乙方不得未经甲方同意转移或使用。
4、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
5、乙方利用合同经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归                （甲、乙、双）方所有。
十八、预付款保函及履约保函
详见“一、定义”及“六、付款方式”。
十九、审计及检查
如果甲方或采购人要求，乙方或中标人应允许甲方或采购人检查乙方或中标人与实施本合同有关的资金、账户和记录，并由甲方或采购人指定的审计人员对其进行审计。
二十、违约责任
1、乙方应按照合同附件中甲方规定的时间表交货和提供服务。
2、履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。
3、如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误七天迟交货物/服务，赔偿费按合同额的百分之一(1％)计收，不足七天按七天计算。直至交货或提供服务为止。
4、双方确定：任何一方违反本合同约定，造成项目实施停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：   
（1）   方违反本合同第   条约定，应当  按照合同总额20%支付违约金，并承担由此导致的损失         （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。
（2）   方违反本合同第条   约定，应当 处相关费用的0.1%罚金/3日，最多不超过1%。赔偿数额累计达到或超过1%，甲方有权要求解除合同。
（3）   方违反本合同第   条约定，由于甲方合同需求变更导致合同交付延迟，支付合同总额不超过1%损失赔偿费，由双方协商解决。
（4）   方违反本合同第   条约定，应当             （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。
（5）   方违反本合同第   条约定，应当              （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。
（6）   方违反本合同第   条约定，应当                                                       （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。
5、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：
(l) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方根据合同条款规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和或服务；
    (2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：
(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为； 
(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益。
6、如果甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，乙方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

二十一、联系方式
甲方：
联系人：
地址：              	邮编：
电话：              	传真：              电子邮箱：
开户银行及账号：

乙方：
联系人：
地址：              	邮编：
电话：              	传真：              电子邮箱：
开户银行及账号：

1、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
     （1）  监督项目整体进度情况                                
     （2）  协调各方人员的配合协作                              
     （3）  负责技术项目交付实施                                
    一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
2、乙方在履行合同过程中，不得调整项目经理和软件开发人员。如出现相关人员离职、调动、生病等特殊情况，乙方应书面通知甲方，并与甲方协商一致后重新委派项目经理和软件开发人员。重新委派的人员能力、资质、软件开发经历等应与原人员相当，并向甲方提供相应资质证书。
3、乙方在履行合同过程中，如甲方认为需要调整项目经理和软件开发人员的，应与乙方协商一致。
4、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至上述通讯地址，付款或收款应使用上述账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址或账号书面通知对方（书面通知应说明变更理由，并有法定代表人签字加盖单位公章和财务章）。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
5、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
二十二、保密条款
1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。乙方必须对工程技术文件以及由甲方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。乙方必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容。
2、在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
3、此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。
4、乙方承诺在项目执行过程中严格遵守《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》，确保项目涉及的气象数据的安全；乙方承诺在甲方指定地点驻场期间按照《国家气象信息中心外协单位驻场管理办法（试行）》的要求开展相关工作，签订相关安全协议书。项目所涉气象数据（或气象资料）仅供项目建设使用，乙方在项目执行过程中如发生气象数据丢失、私自转让或交易等行为，甲方将根据合同和相关法规向乙方要求赔偿并追究法律责任。
二十三、合同的解释和法律适用
1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
3、对本合同的任何解释均应以书面做出。
4、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
5、在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
[bookmark: _Toc86202608]二十四、权利的保留
1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。
2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
二十五、不可抗力
1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。
2、 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可考虑解除合同。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
[bookmark: _Toc86202609]二十六、争议的解决
1、合同双方可通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意由北京仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外的应由败诉方承担。
2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购中心均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购中心提起。
3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。
4、任何一方违约，守约方依据本合同第二十六条通过司法途径解决争端的，违约方应向守约方因此支付的仲裁费、鉴定费、评估费、保全费、公证费、复印费、差旅费、律师费等实现权利的所有费用。
二十七、合同的补充、修改和变更
本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报采购中心备案。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
     (1)一方对原有技术需求及方案进行变动；
     (2)由于不可预见原因导致技术内容中部分内容无法实施或进程延迟；
       ……         ……         ……
二十八、转让与分包
1、本合同不允许转让，不允许分包。
2、乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。
3、乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。
4、乙方未经甲方书面允许不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，甲方有权决定终止或解除合同。该等情形即便由于任何原因实际存在，乙方将不被免除任何责任，且任何相关第三方由于合同转让、转包、分包所得到的知识产权均属无效取得，均应当归甲方所有。
二十九、合同的终止
1、本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）合同双方协议终止本合同的履行；
（3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
（4）任何一方行使解除权，解除本合同。
2、乙方有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则甲方有权中止合同，并追究乙方的责任。
3、若甲方在合同履行过程中发现乙方提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，甲方有权终止合同，并有权反映至政府采购监管部门或财政部。
4、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
5、如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
三十、合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
三十一、其他约定事项
1、如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，乙方负责办理进口许可证，费用自理。
2、一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购中心书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。
3、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执两份，每份正本具有同等法律效力，副本报财政部备案。
4、下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
(l) 合同范围及分项价格一览表（服务，培训，维修和技术支持）
(2) 技术规格和技术服务要求（含集成服务、售后服务、培训等）
(3) 合同实施计划
(5) 履约保函
[bookmark: _Toc89569904](6) 付款计划
(7) 中标通知书、投标文件、招标文件
(8) ……
5、本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由中国气象局政府采购中心保存。
6、双方约定本合同其他相关事项为：               
甲方：                                   乙方：
单位名称：（盖章）                        单位名称：（盖章）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]法定代表人/授权代表：                    法定代表人/授权代表：
经办人：                                 经办人：
签约日期：                               签约日期：


附件

廉  洁  协  议

为加强合作中的廉政建设，规范合作中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪违规行为，保护国家、双方的合法权益，经双方协商一致，在签订合同的基础上，根据有关法律法规及双方关于廉政建设的有关规定，特订立本廉洁协议。
一、双方共同责任
（一）双方应严格遵守国家关于经济活动的有关法律法规、政策规章及双方关于廉政建设的有关规定。
（二）坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则，不得为获得不正当利益损害双方利益。
（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪违规行为。
（四）发现对方在合同履行过程中存在违反本协议的行为，应及时提醒和敦促对方纠正；情节严重的，应向双方有关部门检举、揭发。
二、甲方权利与义务
（一）甲方有权对乙方在合同履行过程中的廉洁自律情况进行监督。
（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作人员的钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）甲方及其工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正工作的住宿、宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的合同规定外的通讯工具、交通工具和办公用品等。
（四）甲方及其工作人员不得要求、暗示或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供便利。
（五）甲方工作人员不得向乙方及相关单位介绍或推荐其关联亲属参加与合同有关的经济活动。
（六）甲方工作人员不得违反规定向乙方推荐合作方。
三、乙方权利与义务
（1） 乙方对甲方及其工作人员提出的合同规定外的要求，有权予以拒绝。
（二）乙方不得以任何理由向甲方、甲方工作人员及其关联亲属馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。
（三）乙方不得以任何名义为甲方、甲方工作人员及其关联亲属报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方、甲方工作人员及其关联亲属参加宴请及娱乐活动。
（五）乙方不得为甲方、甲方工作人员及其关联亲属购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（六）乙方不得为甲方工作人员及其关联亲属提供任何形式的生活便利。
（七）乙方不得存在其他影响甲方工作人员公正从业的有关行为。
四、违约责任
（一）双方人员如有违反本协议行为的，按照管理权限，由各自单位按照有关法律法规和规章制度进行处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）由甲/乙方及所属人员违规造成对方损失的，由双方依据实际情况协调赔偿方式。
五、其他
（1） 为保证双方合法权益，双方特设立举报电话及举报邮箱：
1.甲方：
监督部门：国家气象信息中心纪委  
联 系 人：杨根录
举报电话：010-68406214 
举报邮箱：yanggl@cma.gov.cn
2.乙方：
监督部门：                  
联 系 人： 
举报电话：     
举报邮箱： 
3.对举报人的资料，双方应予以保密。
（二）本协议作为合同补充内容，与合同具有同等法律效力。
（三）本协议的有效期为合同双方签字盖章之日起至合同履行完成时止。但对隐蔽性强，后期发现属于该项目双方违法违纪违规行为的，应当按照本协议约定的相关规定执行。
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